**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **Муниципальное образование**

 **«Тулунский район»**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **Тулунского муниципального района**

 **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«\_07\_»\_03\_2017г. № 65-рг**

**г.Тулун**

***О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципального района в 2017 году***

В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2017 года на территории Тулунского муниципального района, в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Утвердить состав районной противопаводковой комиссии (приложение № 1).

 2. Рекомендовать:

2.1. Главам сельских поселений Тулунского муниципального района, попадающих в зону подтопления:

 - обеспечить контроль над уровнем воды и паводковой обстановкой, при необходимости организовать наблюдательные дополнительные посты;

- уточнить возможное количество населения, попадающего в зоны подтопления (затопления) и подготовить места временного размещения;

- осуществить проверку системы оповещения населения в случае подтопления (затопления);

- заключить договоры с судоводителями, которых планируется привлечь для эвакуации населения при угрозе подтопления до 01.04.2017 года;

- провести профилактическую работу с неблагополучными семьями состоящих на учете, на тему безопасности при возникновении паводков в весенне-летний период;

- в границах населенных пунктов провести работу по очистке канав и водопропускных сооружений для обеспечения беспрепятственного пропуска паводковых вод до 15. 04. 2017 года;

- провести сходы населения на тему безопасности при возникновении паводков в весенне-летний период до 01.04.2017 года;

- создать необходимые запасы горюче-смазочных материалов.

2.2. Главе Кирейского сельского поселения Никитенко В.М. в целях сохранения моста в с. Уйгат через реку Кирей, организовать чернение льда на несанкционированной ледовой переправе и пиление льда вокруг опор моста.

2.3. Руководителю Тулунского участка ГИМС Фоминых О.В., подготовить информацию о наличии маломерных судов и судоводителей по поселениям Тулунского района в пойме реки Ия, Курзанка, Икей и Кирей, задействованных на период паводка.

2.4. Директору Тулунского филиала ОАО «ДСИО» Сакунову Н.В., начальнику ДЭУ 1 ООО «Московский тракт» Кузьмину А.Н.:

- обеспечить готовность инженерной техники, автотранспорта, создать запас материальных ресурсов для обеспечения жизнедеятельности населения Тулунского района в зонах возможного подтопления (затопления);

- провести под роспись инструктажи с личным составом по безопасности жизни людей на льду и воде в весенне-летний период 2017 года.

2.5. Заведующей ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В. :

- создать необходимый запас медикаментов в зонах возможного подтопления (затопления);

 - организовать предоставление медицинской помощи населению в зонах возможного подтопления (затопления).

3. Управлению сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района (Ермакова Н.Н.) принять необходимые меры по защите сельскохозяйственных животных и техники от подтопления на территории района.

4. Заведующему управлению образования администрации Тулунского муниципального района Скурихину С.В., организовать в образовательных учреждениях Тулунского муниципального района проведение классных часов по безопасности поведения на льду и воде в весенне-летний период 2017 года.

5. Заведующему отделом по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района Коробейникову П.Л.:

5.1. Подготовить распоряжение о проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципального района в 2017 году.

5.2. Информировать населения через СМИ, о безопасности на водных объектах в период прохождения ледохода и весеннее-летний период 01.04.2017 года;

6. Районной противопаводковой комиссии организовать работу по проверке гидротехнических сооружений (дамбы, пруды) расположенных на территории Тулунского района, в том числе и тех, которые не имеют собственника, с предоставлением итогов проверки в ГУ МЧС России по Иркутской области в срок до 1 апреля.

 7. Утвердить план основных противопаводковых
мероприятий 2017 года на территории Тулунского
муниципального района (приложение № 1).

 8. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

 9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр Тулунского

муниципального района М.И. Гильдебрант

Приложение 1

к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района

от « » 2017 г. №

**СОСТАВ**

**районной противопаводковой**

**комиссии (далее – комиссия)**

|  |  |
| --- | --- |
| Шаяхматов С.В. | - заместитель мэра Тулунского муниципального района, председатель комиссии; |
| Коробейников П.Л. | - заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |
| Виноградов О.В. | - начальник линейно-технического цеха «Тулунский район» Саянского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Саянского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Скурихин С.В. | - начальник управления образования администрации Тулунского муниципального района; |
| Карпенко Л.М. | - зав. сектором торговли и лицензирования управления по экономике администрации Тулунского муниципального района; |
| Иванов О.В. | - начальник Тулунского РЭС (по согласованию); |
| Бруева Т.А. | - председатель комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района; |
| Кочетов А.П. | - начальник территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя (по согласованию); |
| Нитипчук Ю.А. | - начальник МО МВД России «Тулунский» (по согласованию); |
| Гусевская Е.В. | - заведующий ОГБУЗ «Тулунская районная больница» (по согласованию); |
| Сакунов Н.В. | - начальник филиала «Тулунский» ОАО «ДСИО» (по согласованию); |
| Романчук Г.А. | - председатель комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района; |
| Гладун С.А. | - ведущий специалист пресс-центра администрации Тулунского муниципального района; |
| Фоминых О.В. | - руководитель Тулунского участка ГИМС (по согласованию); |
| Петров С.Н. | - начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской области» (по согласованию); |
| Журко В.Ф. | - руководитель Тулунского филиала ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» (по согласованию); |
| Кузьмин А.Н. | - начальник ДЭУ 1 ООО «Московский тракт» (по согласованию). |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района

от« » 2017 г. №\_\_\_\_\_\_

**План**

**основных противопаводковых мероприятий 2017 года**

**на территории Тулунского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Планируемые мероприятия |  Датапроведения | Ответственный за проведение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание поселенческих противопаводковых комиссий | март, апрель | Главы сельских поселений Тулунского муниципального района  |
| 2 | Подготовка прогноза развития весеннего половодья | до05.04.2017г | Иркутское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  |
| 3 | Предоставление в установленном порядке информации о прогнозируемой и фактической обстановке на водных объектах | апрель, паводковый период | **-//-** |
| 4 | Подготовка перечня населённых пунктов и данных о численности населения, находящихся в зонах возможного подтопления (затопления) | до30.03.2017 г. | Коробейников П.Л. –заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района, главы сельских поселений Тулунского муниципального района  |
| 5 | Разработка поселенческих планов по подготовке к паводковому периоду иорганизация их выполнения | март, апрель | Главы сельских поселений Тулунского муниципального района  |
| 6 | Уточнение зон подтопления/затопления, планированиепредупредительных инженерно-технических мероприятий | март | Главы сельских поселений Тулунского муниципального района  |
| 7 | Обследование имеющихся гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод | до 01.04.2017 | Главы сельских поселений Тулунского муниципального района, противопаводковая комиссия  |
| 8 | Подготовка мест временного размещения населения, попадающего в зоны подтопления /затопления | апрель | Главы сельских поселений Тулунского муниципального района  |
| 9 | Создание запасов материальных ресурсов для осуществления жизнеобеспечения пострадавшего населения. | март, апрель | Руководители предприятий, организаций  |
| 10 | Организация постоянного контроля над уровнем воды в реках, предоставление оперативной информации вКЧС и ПБ района. | в период паводка | Главы сельских поселений Тулунского муниципального района  |
| 11 | Организация ликвидации ледовых переправ создающих угрозу возникновения ЧС при прохождении весеннего паводка | в зависимости от климатических условий | Главы сельских поселений Тулунского муниципального района, Тулунского участка ГИМС |
| 12 | Заключить договоры с судовладельцами  | до 01.04.2017 | Главы сельских поселений Тулунского муниципального района |
| 13 | Проведение сходов населения | до 01.04.2017 | Главы сельских поселений Тулунского муниципального района |
| 14 | Очистка канав и водопропускных труб в границах населенного пункта | до 15.04.2017 | Главы сельских поселений Тулунского муниципального района |