ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Тулунский район»

Д У М А Тулунского муниципального района седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2020 г. №169

г.Тулун

О подготовке и начале отопительного сезона на территории Тулунского района

## Заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Клусс Е.С. о подготовке к отопительному зимнему периоду 2020-2021гг. жилищно-коммунального хозяйства на территории Тулунского района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,  Дума Тулунского муниципального района

## РЕШИЛА:

## Информацию председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Клусс Е.С. о подготовке к отопительному зимнему периоду 2020-2021гг. жилищно-коммунального хозяйства на территории Тулунского района принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы  Тулунского

муниципального района	                                                             В.В. Сидоренко

Приложение к решению Думы

Тулунского муниципального района

# от 29 сентября  2020г. № 169

# О подготовке к отопительному зимнему периоду 2020-2021гг.

# жилищно-коммунального хозяйства

# на территории Тулунского муниципального района

I. На территории Тулунского муниципального района находится 43 действующих котельных, из них 40 муниципальные общей мощностью 28,04 Гкал/час и 3 ведомственных мощностью 1,63 Гкал/час. В том числе отапливаются углем – 35 шт, дровами - 2 шт, электроэнергией – 6 шт.

В районе работают 5 предприятий коммунального комплекса. Данные предприятия обслуживают 7 котельных, работающих на твердом топливе (уголь), водозаборы, очистные сооружения, жилой фонд площадью 21,2 тыс.м2, электрические сети.

Кроме того на территории Тулунского района имеется одна КНС (с. Азей), очистные сооружения (пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции и с. Алгатуй), для обеспечения водой населения района имеются два муниципальных водозабора (с. Бадар, с. Азей), и в с.Алгатуй  ведомственный водозабор,  126 водонапорных башен с артезианскими скважинами. Протяженность тепловых сетей – 11,54км,   сетей водоснабжения – 20,41 км, сетей канализации – 14,21 км.

# Протяженность электрических сетей в районе 2232,10 км. Количество ТП - 526 шт. (ОГУЭП «ОКЭ»: э/сети – 47,65 км, ТП – 11шт; ОАО «ИЭК» «ЗЭС»: э/сети – 2172,75км, ТП – 511 шт; ООО «Ремстройсервис»: э/сети – 11,7 км, ТП – 4шт.).

По окончанию отопительного периода 2019-2020гг. был создан оперативный штаб по подготовке к зиме 2020-2021гг., создана комиссия по оценке качества проведения работ, был разработан план мероприятий на сумму 19 048 тыс.руб. в том числе с привлечением средств из областного бюджета.

Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи были разработаны и представлены пакеты документов в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области для участия в отборе муниципальных образований Иркутской области на получение субсидии в 2020 году из областного бюджета в целях реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и  подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры  Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы.

На рассмотрении вопросов жилищно-коммунального хозяйства Тулунского района августе 2019г. в министерстве рабочей группой предварительно одобрено выделение субсидии из областного бюджета бюджету Тулунского района на выполнение мероприятий:

- Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры №2 до тепловой камеры №4 с.Бурхун Тулунского района.

- Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры №7 до тепловой камеры №10 д.Афанасьева Тулунского района.

- Капитальный ремонт котельной д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области "Замена котельного оборудования в котельной  д.Афанасьева (Транспортер скребковый ТС 2-30 длиной 10м.п.)

- Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа "Терморобот"  в МОУ «Гуранская СОШ», 600 кВт

Капитальные ремонты были выполнены быстро и качественно и уже в июне-июле 2020г. произведена оплата подрядчикам в размере 3507,7595 тыс.руб. (из средств областного бюджета в сумме 3262,21618 тыс.руб., из местного бюджета в сумме 245,54332 тыс.руб.) и в августе 2020 произведена оплата за приобретение БМК «Терморобот» в размере 8109,6189 тыс.руб. (из средств областного бюджета в сумме 7541,94523 тыс.руб., из местного бюджета в сумме 567,67367 тыс.руб.), в том числе

| № п/п | Наименование объектов мероприятий | Объем ресурсного обеспечения 2020г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | средств субсидий из областного бюджета | средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа "Терморобот" в МОУ «Гуранская СОШ», 600 кВт | 8109,6189 | 7541,94523 | 567,67367 |
| 2 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры №2 до тепловой камеры №4 с.Бурхун Тулунского района. | 1817,623 | 1690,38931 | 127,23369 |
| 3 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры №7 до тепловой камеры №10 д.Афанасьева Тулунского района. | 1169,9505 | 1088,05391 | 81,89659 |
| 4 | Капитальный ремонт котельной д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области "Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева (Транспортер скребковый ТС 2-30 длиной 10м.п.) | 520,186 | 483,77296 | 36,41304 |

За счет средств местного бюджета на объектах учреждений комитета по образованию  произведены ремонты котельного оборудования, теплотрасс, внутренних систем теплоснабжения и водоснабжения на сумму 1224,217  тыс.руб.;

на объектах учреждений культуры МКУК «МДК «Прометей», МКУК «Центр ремесел» произведены ремонты котельного оборудования, внутренних систем отопления, ремонт здания МКОУ ДО "ДШИ с.Шерагул" на сумму 7755,750 тыс.руб.

# Предприятия коммунального комплекса МУСХП «Центральное» и ООО «Теплосервис» за свой счет  провели ревизии котлов, мелкие ремонты котельного оборудования и инженерных коммуникаций, косметические ремонты на обслуживаемых котельных на сумму 315,419 тыс.руб.

# По учреждениям здравоохранения все теплоисточники к отопительному сезону были подготовлены ОГБУЗ «ТГБ».

К началу отопительного сезона 2020-2021гг. все котельные были подготовлены, завезен нормативный запас угля (10 суток).

На все объекты имеются акты готовности для потребителей тепловой энергии.

Аварийные службы предприятий и учреждений, расположенных на территории Тулунского муниципального района, к работе в отопительный период 2020-2021гг. готовы, необходимое оборудование и материалы имеются в наличии.

Оформлены паспорта готовности к началу отопительного сезона в соответствии с графиком с 1 октября 2020г., начинается проверка готовности к работе в отопительный зимний период 2020-2021гг. муниципальных образований района Тулунского муниципального района, Ростехнадзором.

(Азейское, Алгатуйское, Афанасьевское,  Будаговское, Бурхунское, Писаревское, Шерагульское ).

Председатель комитета по ЖКХ,

транспорту и связи администрации

Тулунского муниципального района	Е.С.Клусс