|  |
| --- |
| Иркутская область**Муниципальное образование**  **«Т у л у н с к и й р а й о н»**ДУМА**Тулунского муниципального района****седьмого созыва****РЕШЕНИЕ**24 ноября 2020г. №184**г. Тулун** |

О ликвидации последствий ЧС

на территории Тулунского района в 2020г

 Заслушав информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Бруевой Т.А. о ликвидации последствий ЧС на территории Тулунского района в 2020г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Бруевой Т.А. о ликвидации последствий ЧС на территории Тулунского района в 2020г. принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского

муниципального района В.В.Сидоренко

Приложение

к решению Думы

Тулунского муниципального района

от 24 ноября 2020г № 184

**О ликвидации последствий ЧС на территории Тулунского района**

**в 2020г.**

25 февраля 2020г администрацией Тулунского муниципального района был представлен расширенный доклад о последствиях ЧС (наводнения 2019г) и мероприятиях проводимых администрацией района и администрациями сельских поселений для ликвидации последствий ЧС.

В 2020г продолжились работы по ликвидации ЧС на территории района, а именно были выполнены следующие мероприятия:

- построен ФАП в с. Аршан

- завершен капитальный ремонт КДЦ в п. Октябрьский-2 на общую сумму 12 957,1 тыс. руб.

- выполнен капитальный ремонт здания администрации Тулунского района на сумму 8700,4 тыс. руб.

С целью строительства клуба и школы-сад на 128 мест в д. Евдокимова:

- разработана проектная документация на строительство клуба, получено положительное заключение государственной экспертизы. Службе заказчика Иркутской области, которая является заказчиком строительства предоставлен земельный участок и выдано разрешение на строительство объекта.

- разработана проектная документация на строительство школы-сад на 128 мест в д. Евдокимова. Проектная документация находится на проверке в ГАУИО «Ирэкспертиза».

 Строительство планируется вести за счет средств федерального и областного бюджетов. В настоящее время идет работа по определению организации, которая будет выполнять строительство вышеуказанных объектов.

Из областного бюджета выделены финансовые средства на очистку территории населенных пунктов, пострадавших от наводнения от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий и сооружений в сумме 20 112,3 тыс. руб. Работы по очистке д. Казакова завершены.

 Службой заказчика Иркутской области заключен контракт с ООО «Союзэнергопроект» на разработку проектной документации на реконструкцию сетей электроснабжения в д. Евдокимова. В ноябре планируется сдать проект в ГАУИО «Ирэкспертиза» на проверку. Работы по реконструкции эл. сетей будут выполнены в 2021г.

 В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024ведется **строительство автомобильного моста через р. Кирей в с. Уйгат.** Общая стоимость объекта 148,834 тыс. руб. (2019г. –40,021млн. руб., 2020г. – 50, 050 млн. руб., 2021г. –58,762 млн. руб.)

Срок выполнения работ 2019-2021гг. Выполнено работ на сумму 78,4 млн. руб. До конца года лимиты 2021г будут освоены на 100%.

Оплачено работ на сумму 40,021 млн. руб.

По состоянию на 13.11.2020г:

- обратились за выплатой на капитальный ремонт помещений, пострадавших в результате ЧС – 77 жилых помещений.

Выполнили работы по капитальному ремонту и отчитались за выполненные работы по 67 жилым помещениям.

Не выполнили работы, но получили 1 часть выплат по 4 жилым помещениям.

Отказались от получения выплат на кап ремонт по 3 жилым помещениям (пытались добиться получения сертификата).

Работы выполнили, но не сдали документы в службу заказчика по 3 жилым помещениям.

Получили свидетельств на приобретение жилых помещений - 681шт

Приобрели жилые помещения – 666

Получили свидетельства, но не приобрели жилые помещения – 15 человек.

Не получили свидетельства – 21 (не оформили право собственности, не вступили в наследство, не вернули выплаты, полученные на проведение капитального ремонта)

Заключен один трехсторонний договор на строительство жилого дома в м-не «Березовая роща».

 Первый заместитель мэра

Тулунского муниципального района С.В. Шаяхматов