|  |
| --- |
| Иркутская область**Муниципальное образование**  **«Т у л у н с к и й р а й о н»**ДУМА**Тулунского муниципального района****седьмого созыва****РЕШЕНИЕ**27 апреля 2021г. №227***г. Тулун*** |

О реализации на территории

Тулунского района муниципальной

программы «Развитие инфраструктуры

на территории Тулунского

муниципального района» на 2017-2021гг.»

 Заслушав информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Бруевой Т.А. о реализации на территории Тулунского района муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Бруевой Т.А. о реализации на территории Тулунского района муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского

муниципального района В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы

Тулунского муниципального района

от 27.04.2021г. № 227

**О реализации на территории Тулунского района муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг.**

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016г. № 135-пг.

Программа действовала в период 2017, 2018, 2019, 2020гг.

Ответственным исполнителем муниципальной программы являлся комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района.

Участники муниципальной программы:

- администрация Тулунского муниципального района;

- комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района.

- комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;

- комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.

Целью муниципальной программы ставилось обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района.

В рамках программы должны были решаться следующие задачи:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере на территории Тулунского муниципального района.

3.Актуализация документов территориального планирования.

Программа первоначально включала в себя три подпрограммы:

1.«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг.

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг.

3. «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2018г.

С 1 января 2020г. внесена четвертая подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»**,** задачей которой является повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Тулунского района.

В рамках программы были выполнены следующие значимые мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ресурсного обеспечения  |
| ИТОГО | МБ | ОБ |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к д. Нижний Манут" – восстановление асфальтобетонного покрытия. | 3241,166 | 3241,166 | 0,0 |
| 2 | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | 181 770,2 | 12 723,9 | 169 046,3 |
| 3 | Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Умыганская СОШ», «Гадалейская СОШ», «Икейская СОШ», «Котикская СОШ», «Мугунская СОШ», «Шубинская НОШ», «Уйгатская СОШ», «Аршанская ООШ», д/с «Ромашка», «Гуранская СОШ» | 38 798,0 | 3924,9 | 34873,1 |
| 4 | Замена котлов в котельной пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции (Писаревское МО), д. Афанасьева, с. Азей, с. Бурхун | 5 406,34 | 555,94 | 4850,4 |
| 5 | Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения в с.Бурхун, д. Афанасьева, с. Азей | 6 628,4 | 609,72 | 6018,72 |

Кроме этого в рамках программы выполнялись:

-ремонты автомобильных дорог (Подъезд к Октябрьскому-2, подъезд к д. Кривуша, подъезд к д. Боробино, Уйгат – Баракшин, подъезд к д. Заусаева);

- летнее и зимнее содержание автомобильных дорог;

- постановка на кадастровый учет и оформление права собственности на автомобильные дороги (90 %);

- замена ламп накаливания на энергосберегающие;

- установка и поверка приборов учета водо – и теплоснабжения в учреждениях района;

- ремонт системы отопления МКУК МДК «Прометей», центр ремесел с. Гуран;

- замеры сопротивления изоляции в сети электроснабжения учреждений района и другие работы.

- подтверждение объемов несанкционированных свалок (маркшейдерские работы)

Первоначальный объем финансирования программы составлял 53 918,7 тыс. руб.,

Фактически в рамках программы реализовано мероприятий на сумму 253 937,5 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализации | Итого за год | Из них |
| ОБ | МБ |
| 2017г | 13 972,2 | 7 438,82 | 6 533,38 |
| 2018г | 12 883,3 | 7 203,3 | 5 680,0 |
| 2019г | 71 353,5 | 59 515,9 | 11 837,6 |
| 2020г | 155 728,5 | 144 003,1 | 11 725,4 |
| ИТОГО | **253 937,5** | 218 161,1 | 35 776,37 |

По результатам деятельности уровень эффективности программы – удовлетворительный.

Председатель комитета по строительству,

дорожному хозяйству Бруева Т.А.