**Иркутская область**

**Муниципальное образование**

 **«Тулунский район»**

**ДУМА**

**Тулунского муниципального района**

**седьмого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

 **25 января 2022 г. №303**

 **г.Тулун**

**О строительстве и капитальных ремонтах**

**образовательных учреждений**

**(школ, детских садов) в 2022-2023гг**

Заслушав информацию председателя Комитета по образованию – заведующего муниципального казённого учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» С.В. Скурихина о строительстве и капитальных ремонтах образовательных учреждений (школ, детских садов) в 2022-2023гг,руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию председателя комитета по образованию - заведующего муниципального казённого учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» С.В. Скурихина о строительстве и капитальных ремонтах образовательных учреждений (школ, детских садов) в 2022-2023гг., (прилагается) принять к сведению.

Председатель Думы

Тулунского муниципального района В.В. Сидоренко

Приложение

к решению Думы Тулунского муниципального района

от 25.01.2022г. №303

**О строительстве и капитальных ремонтах образовательных учреждений (школ, детских садов) в 2022-2023гг.**

Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района осуществляют работу 51 образовательная организация. 100% образовательных организаций имеют санитарно-эпидемиологические заключения территориального отдела Роспотребнадзора в г. Тулуне Тулунском и Куйтунском районах на здания и осуществление образовательной деятельности.

В 2022-2023 годахзапланированы к реализации следующие мероприятия:

- завершение капитального ремонта здания МОУ «Гуранская СОШ» на сумму 13369,03 тыс.руб.;

- подготовка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта зданий МОУ «Будаговская СОШ», МДОУ «Детский сад Ручеек» с. Гадалей, МДОУ «Детский сад Родничок» с. Гуран;

- получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта здания МОУ «Едогонская СОШ»;

- подготовка пакетов документов для включения в рейтинг министерства образования Иркутской области по предоставлению субсидии из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по капитальному ремонту объектов образования в 2023 годуна четыре образовательных организации: МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ», МОУ « Шерагульская СОШ»;

-завершение строительства школы-сада на 128 мест в п. Евдокимова (предполагаемый срок ввода в эксплуатацию сентябрь 2022 года);

- капитальный ремонт здания МОУ «Гадалейская СОШ» в 2022-2023 гг. вошедшую в федеральную программу по модернизации школьных систем образования на общую сумму 61491,55 тыс. руб.;

- замена оконных блоков в зданиях трех образовательных организаций: МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ», МОУ « Шерагульская СОШ»на общую сумму 3787,23 тыс. руб.в рамках проекта «Народные инициативы»;

- Капитальный ремонт здания спортивного зала МОУ «Перфиловская СОШ» на общую сумму 5356,2 тыс. руб. в рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамкахфедерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

- начало проектирования двух школ-садов в с. Котик на 250 мест и с. Бурхун на 128 мест.

Председатель Комитета по образованию -

заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» С.В. Скурихин