**Иркутская область**

**Муниципальное образование**

**«Тулунский район»**

**ДУМА**

**Тулунского муниципального района**

**седьмого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

**31 января 2023 г. № 391**

**г. Тулун**

**О строительстве, капитальных и текущих**

**ремонтах образовательных учреждений**

**Тулунского района в 2022 г. и планах на 2023 г.**

Заслушав информацию исполняющего обязанности председателя Комитета по образованию – заведующего муниципального казённого учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» Т.Ю. Маркатюк о строительстве, капитальных и текущих ремонтах образовательных учреждений Тулунского района в 2022г. и планах на 2023 г., руководствуясь ст.ст. 27,44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию исполняющего обязанности председателя комитета по образованию - заведующего муниципального казённого учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» Т.Ю. Маркатюк о строительстве, капитальных и текущих ремонтах образовательных учреждений Тулунского района в 2022г. и планах на 2023 г., (прилагается) принять к сведению.

Председатель Думы

Тулунского муниципального района В.В. Сидоренко

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Думы

Тулунского муниципального района

от 31.01.2023 г. № 391

**О строительстве, капитальных и текущих ремонтах**

**образовательных учреждений**

**Тулунского района в 2022г. и планах на 2023 г.**

Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района осуществляют работу 53 образовательные организации. 100% образовательных организаций имеют санитарно-эпидемиологические заключения территориального отдела Роспотребнадзора в г. Тулуне Тулунском и Куйтунском районах на здания и осуществление образовательной деятельности.

 В 2022 году на территории Тулунского муниципального района продолжалось строительство нового здания Евдокимовской школы – детского сада «Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области». Мероприятия по капитальному строительству здания осуществляются за счет средств программы по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году. Сметная стоимость объекта: 361 856,110 тыс. рублей. Заказчиком является Единый заказчик Иркутской области. Подрядная организация: АО «Дорожная служба Иркутской области. В соответствии с проектно сметной документацией общая площадь нового здания составляет 3901,46 квадратных метров. Примерные сроки завершения мероприятий по капитальному строительству 1 сентября 2023 года.

 В рамках мероприятий по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2022 году:

- закончен капитальный ремонт здания МОУ «Гуранская СОШ» на общую сумму 24 955,4 тыс. руб., из них 12 922,0 тыс. руб. в 2021 году, 12 033,4 тыс. руб. в 2022 году;

- начат капитальный ремонт здания МОУ «Гадалейская СОШ» на общую сумму 70 632,9 тыс. руб., из них в 2022 году освоено 53 230,3 тыс. руб.;

- проведены работы по капитальному ремонту спортивного зала МОУ «Перфиловская СОШ» на сумму 5 356,2 тыс. руб.

 В рамках текущих ремонтов в зданиях образовательных организаций в 2022 году проведены следующие работы:

- частичная замена оконных блоков МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ» на сумму 3785,5 тыс. руб.;

- установка уличных детских игровых площадок и теневых навесов в МДОУ детский сад «Ромашка», МДОУ детский сад «Журавлик», МДОУ детский сад «Уголек» на сумму 1601,7 тыс. руб.;

- обеспечены мероприятия по текущим ремонтам в 49 образовательных организациях Тулунского района (ремонт тротуаров, ограждений, полов, ремонт систем отопления и котельных, покраска полов, потолков, стен);

- ремонт отопительных котлов МОУ «Аршанская ООШ», МОУ «Шерагульская ООШ», МОУ «Булюшкинская СОШ», МДОУ детский сад «Теремок», с. Едогон; МДОУ детский сад «Колобок», д. Владимировка;

 - заменена вытяжная труба котельной МОУ «Перфиловская СОШ».

 В 2023 году в рамках капитальных ремонтов запланированы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт кровли МДОУ детский сад «Ромашка» с. Мугун, МДОУ детский сад «Солнышко» д. Афанасьева;

- капитальный ремонт спортивных залов МОУ «Едогонская СОШ» на сумму 4953,350 тыс. руб., МОУ «Бадарская СОШ» на сумму 4014,750 тыс. руб.;

- ремонт освещения спортивного зала МОУ «Алгатуйская СОШ» на сумму 500,0 тыс. руб.

 В рамках подготовки к новому учебному году и отопительному сезону необходимо провести текущие ремонты в зданиях образовательных организаций, ревизию отопительных систем (в случае необходимости – промывку систем отопления), в настоящее время в бюджете образовательных учреждений отсутствуют средства на реализацию данных мероприятий, потребность составляет более 4500,0 тыс. руб.

 Подготовлена проектно - сметная документация для проведения капитального ремонта зданий МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ». В соответствии с распоряжением губернатора Иркутской области от 25 сентября 2022 года № 273-р «Об утверждении перечней объектов общего образования Иркутской области, капитальный ремонт которых планируется в рамках реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024 и 2025 годах капитальный ремонт в МОУ «Бадарская СОШ» и МОУ «Афанасьевская СОШ» запланирован на 2024 год, МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ» на 2025 год. В настоящее время ведутся работы по перерасчету сметной стоимости работ по актуальным ценам.

 В соответствии с распоряжением министерства строительства Иркутской области от 8.09.2022 г.  № 59-422-мр «О предоставлении муниципальным образованиям Иркутской области субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций» МОУ «Едогонская СОШ» включена в рейтинг (место в рейтинге 14), срок реализации 2023 – 2025 годы.

 В 2023 году планируется завершить работы по подготовке проектно-сметной документации для благоустройства территории МОУ «Гадалейская СОШ», для капитального ремонта спортивного зала МОУ «Алгатуйская СОШ».

И.о председателя Комитета

по образованию – заведующего

МКУ «Центр МиФСОУ ТМР » Т.Ю. Маркатюк