РЕШЕНИЕ ДУМЫ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30.01.2024 г.                                                                                                                № 49

О строительстве, капитальных и текущих ремонтах зданий образовательных организаций Тулунского муниципального района в 2023 году и планах на 2024 год

Рассмотрев представленную информацию Комитета по образованию  администрации Тулунского муниципального района» «О строительстве, капитальных и текущих ремонтах зданий образовательных организаций Тулунского муниципального района в 2023 году и планах на 2024 год», руководствуясь ст. ст. 27, 30, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», ст. 45 Регламента Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 26.11.2019 № 91, Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Информацию Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района «О строительстве, капитальных и текущих ремонтах зданий образовательных организаций Тулунского муниципального района в 2023 году и планах на 2024 год» принять к сведению.

2.Рекомендовать Администрации Тулунского муниципального района:

-рассмотреть возможность создания комиссии для предварительной оценки качества выполненных работ при капитальном ремонте объектов, расположенных на территории Тулунского муниципального района;

-ежегодно производить оценку качества капитального ремонта и использовать гарантийные обязательства подрядчика в целях устранения выявленных недостатков.

3.Поручить Администрации Тулунского муниципального района (до 01.03.2024) подготовить проект обращения Губернатору Иркутской области и в Законодательное Собрание Иркутской области с предложениями о внесении изменений в Постановление Правительства Иркутской области от 11.05.2016 №264-пп.

Председатель Думы Тулунского

муниципального района                                                                               М. С. Шавель

Приложение

к решению Думы Тулунского муниципального района

от 30.01.2024 г. № 49

О строительстве, капитальных и текущих ремонтах зданий образовательных организаций Тулунского муниципального района в 2023 году и планах на 2024 год

Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного  начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района  осуществляют работу 50  образовательных организаций. 100% образовательных организаций имеют санитарно-эпидемиологические заключения территориального отдела  Роспотребнадзора в г. Тулуне Тулунском и Куйтунском районах на осуществление образовательной деятельности.

В 2023 году на территории Тулунского муниципального района продолжалось строительство  нового здания МОУ «Евдокимовская СОШ» –«Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области». Заказчиком строительства является  Единый заказчик Иркутской области. В соответствии с проектно сметной документацией общая площадь нового здания составляет 3901,46 квадратных метров. Сдача объекта постоянно переноситься.

На подготовку к новому 2023-2024 учебному году было направлено 946,1 тыс. руб., средства направлены на приобретение материалов для проведения  текущего (косметического) ремонта зданий образовательных организаций.

На подготовку к отопительному сезону направлено 1 009,2 тыс. руб., проведены работы по замене  насоса в МОУ «Азейская СОШ», ремонт отопительного котла МОУ «Аршанская ООШ», ремонт отопительного котла МОУ «Булюшкинская СОШ», ремонт котельной и отопительного котла МОУ «Изегольская ООШ», ремонт электрокотельной МОУ «НОШ №10», замена дымовой трубы МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ», ремонт теплотрассы МДОУ детский сад «Ромашка» с. Мугун, ремонт котельной МДОУ детский сад «Снежинка» д. Никитаево, ремонт теплотрассы МДОУ детский сад «Колокольчик с. Шерагул.

За счет бюджетных средств перечня мероприятий проектов народных инициатив в 2023 году реализовано:

- текущий ремонт освещения спортзала МОУ «Алгатуйская СОШ» на сумму 499,7 тыс. руб.;

- капитальный ремонт кровли МДОУ детский сад  «Солнышко» д. Афанасьево на сумму 2 349,0 тыс. руб.;

- капитальный (частичный) ремонт кровли МДОУ детский сад «Ромашка» с. Мугун на сумму 1 744,6 тыс.руб.;

- приобретена и установлена уличная игровая детская площадка  МДОУ детский сад «Колокольчик» с. Шерагул на сумму 568,0 тыс. руб.

## В рамках федеральной программы  «Модернизация школьных систем образования», в соответствии с региональным проектом "Модернизация школьных систем образования Иркутской области" завершен капитальный ремонт здания МОУ «Гадалейская СОШ», ремонт проведен  за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в течение двух лет на общую сумму 79 330,3 тыс. руб., в т.ч. в 2023 году –26 100,0 тыс. руб.

В рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов проведен капитальный ремонт спортзалов МОУ «Бадарская СОШ» на сумму 2 543,3 тыс. руб. и МОУ «Едогонская СОШ» на сумму 3 847,1 тыс. руб.

В результате конкурсного отбора распоряжением министерства образования Иркутской области от 30 марта 2023 года № 55-396-мр «О предоставлении субсидий в целях софинансирования  расходных  обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области» Тулунскому району была выделена  субсидия для оснащения учебных кабинетов 4 общеобразовательных организаций на общую сумму 7002,0 тыс. руб. В 2023 году приобретено учебное оборудование   для кабинета физики  МОУ «Алгатуйская СОШ», химии МОУ «Шерагульская СОШ», биологии МОУ «Икейская СОШ», основ безопасности жизнедеятельности МОУ «Бурхунская СОШ».

Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района, образовательными организациями Тулунского района в рамках национального проекта «Образование»  осуществляется реализация мероприятий муниципального проекта «Современная школа»,  с целью внедрения новых методов обучения, повышения качества образования, обновления содержания учебных    предметов: технология, математика и информатика,   основы безопасности жизнедеятельности, физики, химии, биологии.  На базе 21 образовательной организации функционируют Центры обучения  «Точка роста». В 2023 году проведен текущий ремонт кабинетов для открытия  Центров «Точка Роста» естественно-научной и технологической направленности в МОУ «Котикская СОШ» и МОУ «Шерагульская ООШ».

В 2023 году подготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта спортивного зала МОУ «Алгатуйская СОШ», благоустройства территории МОУ «Гадалейская СОШ» (в настоящее время проектно-сметная документация направлена в государственную экспертизу Иркутской области).  Проведена повторная  государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ», МОУ Едогонская СОШ».

В 2023 году подготовлены и направлены в министерство образования Иркутской области для участия в мероприятиях по капитальному ремонту государственной программы Иркутской области  «Развитие образования»  и в мероприятиях по капитальному ремонту федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» заявки и пакеты документов МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ», МОУ Едогонская СОШ».

Согласно распоряжению заместителя председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 132-рзп "Об утверждении паспорта регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" в список участников на 2025, 2026 годы включены МОУ «Шерагульская СОШ» и МОУ «Бадарская СОШ».

# В соответствии с распоряжением министерства строительства Иркутской области от 08 сентября 2023 года № 59-358-мр «О предоставлении муниципальным образованиям Иркутской области субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций» в реестр образовательных организаций включена МОУ «Едогонская СОШ».

Общая сумма средств, направленных в 2023 году на проведение ремонтных работ  составила 39 607,0  тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 9 030,5 тыс. руб.;

- за счет областного бюджета – 25 956,2 тыс. руб.;

- за счет местного бюджета – 4 620,3 тыс. руб.

В рамках социального партнерства образовательным организациям оказана благотворительная помощь предпринимателями  Тулунского района:

- МОУ «Шубинская НОШ», МОУ «Мугунская СОШ» и МОУ «Котикская СОШ»  оказана благотворительная помощь в виде пиломатериалов, что позволило заменить,  провести ремонт  ограждения учреждений;

- МДОУ детский сад «Ромашка» с. Мугун, МДОУ детский сад «Ручеек» с. Гадалей оказана благотворительная помощь в виде установки септиков.

В 2024 году в рамках капитальных и текущих ремонтов запланированы следующие мероприятия:

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 19.07.2023 г.  №  55-988 - мр «О предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии в 2024 году» Тулунскому району предоставлена субсидия в размере   8596,0 тыс. руб. на проведение капитального ремонта спортзала МОУ «Алгатуйская СОШ».

За счет бюджетных средств перечня мероприятий проектов народных инициатив в 2024 году запланировано 6 675,2 тыс. руб., на реализацию следующих мероприятий:

- капитальный (частичный) ремонт кровли МДОУ детский сад «Ромашка» с. Мугун;

- замена оконных блоков в МОУ «НОШ №10» п. Центральные мастерские;

- замена оконных блоков в МОУ «Шубинская НОШ».

За счет средств местного бюджета в  2024 году  предусмотрено 12 345,2 тыс. руб. на проведение текущих ремонтов:

- на подготовку к новому 2024-2025 учебному году (текущий ремонт зданий образовательных организаций);

- на подготовку к отопительному сезону;

- ремонт кабинетов для открытия Центров обучения «Точка Роста»;

- ремонт туалета МОУ «Усть-Кульская ООШ»;

- ремонт потолков в 2-ух классах МОУ «НОШ №10»;

- установку контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов;

- текущий ремонт здания МКУ «Центр МиФСОУ ТМР».

На  подготовку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов  спортивного зала МОУ «Владимировская СОШ», здания  МОУ «Будаговская СОШ» и  благоустройства территории МОУ «Гадалейская СОШ» (в настоящее время находится в государственной экспертизе) в бюджете 2024 года предусмотрены средства  в размере 2 375,3 тыс. руб.

Общая сумма средств, запланированных на 2024 год на ремонт и подготовку проектно сметной документации, составляет 29 992,3  тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 767,4 тыс. руб.

- за счет областного бюджета – 12 555,8 тыс. руб.

- за счет местного бюджета – 16 669,1 тыс. руб.

Врио председателя комитета

по образованию – заведующего

МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»                                                  О.Ю. Романенко