1ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Тулунский район» АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 30 » 12. 2022 г. № 1173 -рг

г. Тулун

О внесение изменений в план мероприятий на 2022 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.

Во исполнение пункта 43 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 № 130-пг, руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Внести изменения в план мероприятий на 2022 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 годы утвержденный распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 28.12.2021 г. № 694-рг, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Вознюка А.В.

Мэр Тулунского

муниципального района                                                           А.Ю. Тюков

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского

муниципального района  «О внесение изменений

в  план мероприятий на 2022 год по

реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района»

на 2021-2026 г.г.

от « 30 »  12.  2022 г. №   1173 -рг

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения 2022 год | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |  | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г.г | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 29 622,8 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 12 534,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 17 088,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г.г. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 5 736,1 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 5 736,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 5 536,1 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 5 536,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 4 844,6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 44,90% |
|  |  |  |  |  | МБ | 4 844,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
|  |  | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | январь | декабрь | Всего | 465,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 465,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 226,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 226,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 200,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2021-2026 гг." | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 22 356,7 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 5 267,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 17 088,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | Всего, в том числе | Х | Х | Всего | 12 649,3 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 309,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 11 339,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 10,5 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 10,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.2 | Ремонт системы отопления МКУК «МДК «Прометей» |  | январь | декабрь | Всего | 220,0 | Количество аварийных ситуаций | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 220,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Азей Тулунского района Иркутской области (котел КВм 1.16 топко ТШПм 1,50 | Администрация Тулунского муниципального района | январь | май | Всего | 1 029,0 | Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения с. Азей | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 72,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 957,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.4 | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Шерагул Тулунского района Иркутской области (котлы КВр 0,63, КВр-0,93) | Администрация Тулунского муниципального района | январь | май | Всего | 892,5 | Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения с. Шерагул | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 62,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 830,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.5 | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Будагово Тулунского района Иркутской области (котел КВр 0,63) | Администрация Тулунского муниципального района Администрация Тулунского муниципального района Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Администрация Тулунского муниципального района Администрация Тулунского муниципального района Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | май | Всего | 385,0 | Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения с.Будагово | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 27,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 358,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.6 | Разработка и экспертиза сметы на «Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди сАлгатуй, Тулунского района Иркутской области |  | январь | декабрь | Всего | 46,3 | Количество разработанных смет, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  | МБ | 46,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
|  |  |  | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Количество разработанных смет, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  | МБ | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.7 | Разработка сметной документации по объекту "Капитальный ремонт оборудования блочно-модульной котельной с. Алгатуй Тулунского района Иркутской области" |  | июль | август | Всего | 10,0 | Количество сметной документации, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  | МБ | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт оборудования блочно-модульной котельной с. Алгатуй Тулунского района Иркутской области |  | июль | октябрь | Всего | 9 887,0 | Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения с.Алгатуй | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 692,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 9 194,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.9 | Приобретение насоса СМ 80-50-200б-2 на очистные сооружения с. Алгатуй |  | декабрь | декабрь | Всего | 118,0 | Сокращение количества аварий в системе водоотведения с.Алгатуй | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 118,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
| 2.1.10 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | январь | декабрь | ИИ | 0,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.11 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.12 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 40,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Модернизация объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности". | Всего, в том числе | Х | Х | Всего | 9 707,4 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 3 958,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 5 748,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.1 | Разработка проектной документации по реконструкции части объекта «Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины, сдвоенная накопительная емкость)» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 6181,6 | Количество проектной документации, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  | МБ | 432,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 5748,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.2 | Проведение государственной проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Разработка проектно-сметной документации для объекта: Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины и сдвоенная накопительная емкость)" | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1 072,8 | Количество документации по проверке достоверности сметной стоимости, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 072,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.3 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 127,0 | Количество схем, ед. | 2 |
|  |  |  |  |  | МБ | 127,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.4 | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, подготовка межевого плана и постановка его на кадастровый учет в ЕГРН, разработка проекта освоения лесов с заполнением и подачей лесной декларации, проведение лабораторных исследований воды для проектной документации по реконструкции части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины, сдвоенная накопительная емкость)». | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 350,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.5 | Инженерно-геодезичекие изыскания в границах земельного участка в соответствии с техзаданием от с. Алгатуй для водозабора по адресу: Иркутская область Тулунский р-н | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | май | декабрь | Всего | 38,3 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 38,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.6 | Разработка проектно-сметной документации для объекта: "Капитальный ремонт части сети водовода с. Алгатуй" | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | март | декабрь | Всего | 240,0 | Количество проектно-сметной документации, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  | МБ | 240,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.7 | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: " Капитальныйремонт части сети водовода с. Алгатуй, Тулунского района, Иркутской области, протяженностью 350 метров" | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | март | декабрь | Всего | 26,1 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 26,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.8 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт водозаборных скважин №1 и №2 с. Алгатуй" | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | март | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.9 | Реконструкция части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины, сдвоенная накопительная емкость)». | Администрация Тулунского муниципального района | июнь | декабрь | Всего | 296,5 | Количество выполненных мероприятий | 1 |
|  |  |  |  |  | МБ | 296,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.10 | Ремонт сетей Комплекса коммунальных сооружений (трубопровод холодного водоснабжения) | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | март | май | Всего | 1 216,5 | Сокращение количества аварий в системе холодного водоснабжения | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 216,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.11 | Ремонт части сети комплекса коммунальных сооружений (трубопровод холодного водоснабжения, протяженностью 12 м.) по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с.Алгатуй | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | март | май | Всего | 140,0 | Сокращение количества аварий в системе водоснабжения с.Алгатуй | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
|  | Проведение государственной проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "капитальный ремонт водозаборных скважин №1 и №2 с. Алгатуй" |  |  |  | Всего | 8,6 |  |  |
| 2.2.12 |  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | март | декабрь | МБ | 8,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | Количество экспертиз, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета | Всего, в том числе | Х | Х | Всего | 0,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.3.1. | Проверка и замена приборов учета тепловой энергии и воды | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Бесперебойное обеспечение услугами по теплоснабжению | Всего, в том числе | февраль | декабрь | Всего | 0,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.4.1. | Предоставление субсидий из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в сфере организации теплоснабжения в соответствии с заключенными соглашениями о передаче администрации Тулунского муниципального района отдельных полномочий органами местного самоуправления сельских поселений | Администрация Тулунского муниципального района | февраль | декабрь | Всего | 0,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 4 "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды" на 2021-2026гг. | Всего, в том числе | Х | Х | Всего | 1 530,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 530,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия экологической направленности | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 54,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 54,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 3.1.1 | Экологическое воспитание в учреждениях образования | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | апрель | июнь | Всего | 4,0 | Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия | 30% |
|  |  |  |  |  | МБ | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 3.1.2 | Проведение смотра-конкурса «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | Июнь | Август | Всего | 50,0 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов сельских поселений | 30% |
|  |  |  |  |  | МБ | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 4.2. Ликвидация несанкционированных свалок | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1 476,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 476,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 3.2.1. | Уборка территорий несанкционированных свалок | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1 436,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 1436,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 40,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| 3.2.2. | Маркшейдерские работы | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | МБ | 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 4.3 Разработка проектных и изыскательных работ для строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района. | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 3.3.1. | Разработка проектных и изыскательных работ | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |