|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Муниципальное образование** **«Тулунский район»****АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **Тулунского муниципального района** |
|  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  |
|  |
| **«05» марта 2019 г**. № 21 -пг |
| **г.Тулун** |

***О внесении изменений в муниципальную***

***программу «Развитие инфраструктуры***

***на территории Тулунского муниципального***

***района» на 2017- 2021 гг.***

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 года №130-пг «Об утверждении [Положения](file:///Z%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%90%5C%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2017.03.2016%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx#Par36) о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации» (с учетом внесенных в него изменений постановлениями администрации Тулунского муниципального района от 05.07.2016г. № 79-пг, от 30.11.2016г. № 144-пг, от 31.01.2017г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 06.02.2018г. № 10-пг), руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район», Решением Думы Тулунского муниципального района шестого созыва от 31.10.2017г. № 342 «Об утверждении структуры администрации Тулунского муниципального района в новой редакции»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг., утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016г. №135-пг (в редакции постановления от 09.01.2017г. № 2-пг., от 27.03.2017г. № 45-пг., от 30.03.2017г. № 48-пг., от 02.07.2017г. № 84-пг, от 24.11.2017г. № 135-пг., от 26.02.2018г. № 34-пг., от 21.03.2018г № 53-пг., от 13.04.2018г. № 59-пг, от 07.08.2018г., № 127-пг, от 04.09.2018 № 140-пг, от 10.10.2018г. № 159-пг, от 25.10.2018г. № 169-пг, от 17.12.2018г. № 191-пг, от 27.12.2018г. № 209-пг) изменения, изложив ее (программу) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского

муниципального района Гильдебрант М.И.

Приложение к постановлению

администрации Тулунского

муниципального района

от «05» марта 2019г. № 21-пг

Утверждена

 постановлением

администрации Тулунского

муниципального района

 от «09» ноября 2016г. № 135-пг

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2017-2021гг.

Тулун, 2016 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг.

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района;Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Тулунского муниципального района;Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере на территории Тулунского муниципального района.3.Актуализация документов территориального планирования |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.3. Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования. |
| Подпрограммы программы | 1.«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. (приложение №1 к муниципальной программе)2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. (приложение №2 к муниципальной программе)3. «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программысоставляет 365448,7 тыс. руб., из них

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего |
| 2017 год | 9760,3 | 6725,0 | 16485,3 |
| 2018 год | 12648,2 | 5691,0 | 18339,2 |
| 2019 год | 15698,3 | 51497,4 | 67195,7 |
| 2020 год | 7391,0 | 50000,0 | 57391,0 |
| 2021 год | 14558,5 | 191479,0 | 206037,5 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 12,4%.2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов возрастет до 100%.3. Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования возрастёт до 100%. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тулунский район расположен на западе Иркутской области. Район граничит с Куйтунским, Зиминским, Заларинским, Нижнеудинским и Братским районами, а также республикой Бурятия.

Протяженность Тулунского района с юга на север - свыше 200 км, с запада на восток - от 80 до 120 км. Общая площадь района составляет 13511 квадратных километров. Общая численность населения по состоянию на 01.01.2017 года составляет 25 535 человек.

В состав МО «Тулунский район» входят 24 сельских поселений, объединяющих 86 населенных пунктов.

Экономико–географическое положение Тулунского района следует считать относительно благоприятным: его большая часть расположена в зоне возможного интенсивного освоения и заселения и имеет удобные коммуникации для связи с ближайшими крупными городами.

Район является индустриально-аграрным. Основные отрасли - угледобывающая и сельское хозяйство. Главными видами полезных ископаемых на территории Тулунского района являются - уголь, редкие металлы, титан, железо, медь, свинец, цинк, олово, бериллий, ртуть, золото, стекольные пески, торф. Так же на территории района известны проявления алмазов, открыты месторождения пресных подземных вод.

В связи, с чем развитие инфраструктуры на территории Тулунского района является одним из приоритетных направлений деятельности администрации.

Автодорожная деятельность

Транспортные возможности Тулунского района наряду с природными ресурсами и географическим положением относятся к конкурентным преимуществам района.

 Развитие транспортной инфраструктуры на территории района ориентировано на решение задач укрепления транзитных транспортных коридоров, обеспечения доступа к перспективным зонам освоения минерально-сырьевых ресурсов.Реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от состояния и перспектив развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время на территории Тулунского района протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 1075,978 км, в том числе автомобильных дорог, находящихся в областной собственности – 553, 02 км, в собственности Тулунского района – 84,926 км., в собственности сельских поселений – 438,032 км. дорог.

На 01.01.2016г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет12,7%.

Сравнительные показатели представлены таблицей №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016г. (%) |
| 1 | МО «Тулунский район» | 12,7 |
| 2 | МО «Куйтунский район» | 26,0 |
| 3 | МО «Зиминский район» | 60,0 |
| 4 | МО «Заларинский район» | 34,8 |
| 5 | МО «Нижнеудинский район» | 68,29 |
| 6 |  МО «Братский район» | 98,0 |

 В настоящее время отсутствует круглогодичная автодорожная связь п. Октябрьский-2 и п. Октябрьский-1 с административным центром Тулунского муниципального района.

В связи с высокой степенью износа асфальтобетонного покрытия, необходимостью восстановления основания автомобильной дороги требуется выполнить капитальный ремонт автомобильной дороги «Асфальтированная автодорога промплощадка – тракт Тулун – Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с мугунским трактом на ПК84+50»

Часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог общего пользования превышали темпы восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Развитие автомобильных дорог общего пользования является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2014 году муниципального дорожного фонда, аккумулирующего целевые средства, направляемые на содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования, позволяющего обеспечить дорожное хозяйство Тулунского муниципального района надежным источником финансирования.

Концентрация средств местного бюджета в дорожном фонде Тулунского муниципального района позволит существенно улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, повысить качество обслуживания пользователей.

Решение задачи по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района обеспечивается Комитетом по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района, определенным ответственным исполнителем муниципальной программы.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Жилищно-коммунальный комплекс Тулунского муниципального района функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Климат района резко континентальный с продолжительной и холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя температура в январе от -20,5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до 17,3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34 градуса, в январе -54.

Плотность населения в Тулунском районе составляет 0,52 чел/км². Слабая заселенность территории и значительная разбросанность поселений определяет повышенную протяженность инженерных сетей в расчете на одного жителя, что сказывается на удорожании обслуживания таких сетей и транспортировки коммунальных ресурсов до потребителя: воды, тепловой, электрической энергии и, как следствие, на росте себестоимости и тарифов.

Основными потребителями тепловой энергии на территории Тулунского муниципального района являются промышленность, население и социальная сфера.

23 сельских поселения обеспечены электроснабжением от единой энергосистемы, жилые дома и организации, расположенные на территории поселка Аршан Аршанского сельского поселения, снабжаются электроэнергией автономно от дизельной электростанции.

 6 муниципальных котельных обеспечивают централизованное теплоснабжение в 6 поселениях района в населенных пунктах с.Азей, с.Алгатуй, п.4-е отделение ГСС, с.Будагово, с.Бурхун, с.Шерагул.

 Обеспечение водой осуществляется при помощи 2-х водозаборов (с.Азей и с.Бадар) и 129 водозаборных скважин, в 7 населенных пунктах - водоснабжение централизованное (с.Азей, с.Алгатуй, п.4-е отделение ГСС, с.Будагово, с.Бурхун, с.Шерагул, с.Бадар).

Существующие очистные сооружения в с.Алгатуй и п. 4-е отделение ГСС, канализационная насосная станция с.Азей производят прием канализационных стоков данных населенных пунктах. В с.Бадар сбор канализационных стоков осуществляется в выгребные ямы с последующей откачкой.

. Характеристика системы теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными - всего | тыс.Гкал/год | 39,95 | 40,56 | 38,64 | 38 ,64 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных - всего | тыс.Гкал/год | 20,83 | 21,89 | 17,89 | 16,83 |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего | тыс.Гкал/год | 25,66 | 26,45 | 20,56 | 20,16 |
| в т. ч. население | тыс.Гкал/год | 10,61 | 11,12 | 12,03 | 11,80 |
| бюджетные организации  | тыс.Гкал/год | 6,04 | 6,51 | 7,68 | 7,53 |
|  прочие организации | тыс.Гкал/год | 16,65 | 8,82 | 0,85 | 0,83 |
| 4.Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | Гкал/год | 3,61 | 3,61 | 3,97 | 4,9 |
| 5.Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 18 | 14 | 19 | 24 |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс.тусл. топлива | 11,42 | 11,42 | 9,83 | 9,31 |
| 7. Использовано топлива в ведомственных котельных для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего | тыс.тусл. топлива | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 8. Количество муниципальных теплоисточников - всего | ед. | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 9. Установленная мощность муниципальных теплоисточников | Гкал / час | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 |
| 10. Общий износ теплоисточников и котельного оборудования | % | 40 | 40 | 35 | 40 |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 |
| в том числе ветхие | км | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 12. Общий износ тепловых сетей | % | 62 | 58 | 36 | 37 |

 Характеристика системы водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | Тыс.м3 в год | 132,01 | 101,48 | 112,89 | 99,27 |
| в т. ч. население | Тыс.м3 в год | 81,45 | 77,22 | 96,77 | 81,48 |
| бюджетные организации  | Тыс.м3 в год | 8,53 | 14,01 | 11,57 | 12,93 |
|  прочие организации | Тыс.м3 в год | 89,98 | 10,25 | 4,55 | 4,86 |
| 2.Объем отпуска воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | Тыс.м3 в год | 10,67 | 10,67 | 49,91 | 71,00 |
| 3.Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 8 | 11 | 44 | 72 |
| 4.Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год)  | литр в сут | 193 | 80 | 76 | 138 |
| Холодная | литр в сут | 117 | 49 | 52 | 116 |
| Горячая | литр в сут | 76 | 31 | 24 | 22 |
| 5. Общий износ объектов и оборудования водоснабжения | % | 77 | 77 | 78,5 | 80 |
| 6. Протяженность муниципальных сетей водоснабжения | км | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
| в том числе ветхие | км | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 7. Общий износ сетей водоснабжения | % | 36 | 50 | 51 | 52 |

 Характеристика системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |
| 1.Фактический пропуск сточных вод  | Тыс.м3 в год | 132,01 | 102,56 | 90,35 | 82,73 |
| в т. ч. через очистные сооружения | Тыс.м3 в год | 132,01 | 102,56 | 90,35 | 82,73 |
| сброс недостаточно очищенных сточных вод | Тыс.м3 в год | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 2. Общий износ объектов и оборудования ОС и КНС | % | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 |
| 6. Протяженность муниципальных канализационных сетей  | км | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| в том числе ветхие | км | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| 7. Общий износ канализационных сетей | % | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 |

Характеристика системы электроснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение  | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |
| 1.Количество электроэнергии, полученной всеми потребителям за год | Тыс. кВт в год | 72019 | 68297 | 65657 | 65034 |
| в т. ч. население | Тыс. кВт в год | 60277 | 58061 | 55588 | 54504 |
| бюджетные организации  | Тыс. кВт в год | 11741 | 10236 | 10069 | 10530 |
| 2. Протяженность электрических сетей  | км | 1967,63 | 2004,6 | 1810,05 | 1810,05 |
| в том числе ветхие | км | 145,28 | 76,56 | 76,56 | 76,56 |
| 3. Общий износ сетей электроснабжения | % | 58 | 58 | 58 | 58 |

В декабре 2015года завершена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015гг.».

 В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015гг.» были проведены следующие мероприятия:

1. Энергетические обследования бюджетных структур – 100%, оформлено 116 энергетических паспортов.
2. Установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных домах с.Алгатуй и с.Азей.

3. Установка теплосчетчиков в зданиях муниципальных учреждений:

- управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района – 1шт.

- КУМИ администрации Тулунского муниципального района – 1шт.

- централизованная бухгалтерия администрации Тулунского муниципального района – 1шт.

- учреждения управления образования – 4 шт.

 4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы – выполнено на 13%.

 5.Ремонт котельного оборудования, теплотрасс, промывка систем отопления, замена оконных блоков.

 Проведены энергетические обследования бюджетных структур, что позволило произвести оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского муниципального района. Энергетические обследования шести многоквартирных жилых домов, расположенных на территории с.Алгатуй не выполнено ввиду отсутствия денежных средств у обслуживающего предприятия взявшего на себя обязательства провести данные мероприятия .

 Выполнены технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов в учреждениях образования, культуры, органов местного самоуправления. Замена наружных инженерных сетей в сельских поселениях осуществляется за счет областных средств и средств местного бюджета, предусмотренных в программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы.

Мероприятия по разработке проектной документации и установке приборов учета энергетических ресурсов на объектах органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы из-за отсутствия денежных средств выполнены не в полном объеме.

Установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов: с.Азей - 2прибора учета холодной воды, с.Алгатуй– 2 прибора учета холодной воды.

На 01.01.2016г. оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе Тулунского муниципального района составляет 77% от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

- 57% по воде;

- 100 % по электрической энергии;

- 74 % по тепловой энергии.

Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета коммунальных услуг увеличилась на 35% по воде, на 32% по тепловой энергии.

Таким образом, оплата за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере на 77% производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов, что на 22% больше чем было до начала проведения мероприятий предусмотренных программой; 23% оплаты производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

Анализ состояния коммунального хозяйства и объемов потребления энергетических ресурсов за период действия муниципальной программы на территории района (табл.1,2,3) показал, что комплекс проведенных мероприятий привел к снижению доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление, снижение потребления топлива на муниципальных теплоисточниках. Увеличивается доля объема коммунальных услуг счета за которые выставляются по показаниям приборов учета (оплата производится за фактическое потребление коммунальных услуг).

Градостроительная деятельность

Согласно части 3 статьи 9 действующего Градостроительного кодекса РФ документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Часть 4 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ не допускает принятие органами местного самоуправления решений (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения, и о предоставлении земельных участков, предназначенных для размещения объектов местного значения, если их размещение не предусмотрено документами территориального планирования муниципальных образований.

Действующая схема территориального планирования Тулунского муниципального района была выполнена ОАО "Иркутскгражданпроект" в 2007 - 2012г.г. согласно требованиям ст. 19 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в ред. от 04.12.2007г), и утверждена решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. № 414. Градостроительный кодекс РФ в редакции 2007г устанавливал, что положение о территориальном планировании, включает в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения, что и содержит Положение Схемы Тулунского района.

В соответствие с частью 2 статьи 19 действующего Градостроительного кодекса РФ положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального планирования муниципального района, включает в себя, в общем числе:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

В нарушение части 2 статьи 19 действующего Градостроительного кодекса РФ положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального планирования Тулунского муниципального района, не содержит сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Тулунского муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Графическое материалы схемы территориального планирования Тулунского муниципального района не соответствуют требованиям части 3 статьи 19 действующего Градостроительного кодекса РФ, поскольку отображают планируемые для размещения объекты, не относящиеся к объектам местного значения муниципального района и не связанные с решением вопросов местного значения.

Схема территориального планирования Тулунского муниципального района разрабатывалась без учета региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, утверждённых и вступивших в силу после вступления в законную силу схемы территориального планирования Тулунского района.

Согласно статьи 26 Градостроительного кодекса РФ реализация схемы территориального планирования муниципального района осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального района и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального района, или в установленном местной администрацией муниципального района порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Реализация плановых мероприятий Схемы, до приведения ее в соответствие действующему градостроительному законодательству и уточнению мероприятий, направленных на создание объектов местного значения Тулунского муниципального района, нецелесообразна.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

 Целью муниципальной программы является обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задач:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере на территории Тулунского муниципального района.

3. Актуализация документов территориального планирования Тулунского муниципального района.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.

3. Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориальногопланирования.

Факторы, влияющие на достижение целевых показателей:

изменение законодательства;

кризисные явления в экономике;

недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017 - 2021 годов. Муниципальная программа реализуется без подразделения на этапы.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

1. «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.

Реализация мероприятий [подпрограммы](#P433)  направлена на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования.

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.

Реализация мероприятий [подпрограммы](#P433)  направлена на Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сферена территории Тулунского муниципального района.

Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основных мероприятий. Перечень основных мероприятий представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

3. Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»

Реализация мероприятий [подпрограммы](#P433) направлена на результативную реализацию плановых мероприятий по созданию объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ на администрацию Тулунского муниципального района, при эффективном расходовании бюджетных средств Тулунского муниципального района.

Каждая из подпрограмм включает комплекс мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели подпрограммы и предусматривает ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также повышение энергоэффективности и энергосбережения, а также актуализирует действующую схему территориального планирования Тулунского муниципального района. Мероприятия подпрограмм, направленные на реализацию заявленных в муниципальной программе целей и задач, носят системный характер.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1. изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы, что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве, актуализация нормативно-правовых актов ТМР в сфере реализации муниципальной программы;
2. замедление темпов экономического развития, влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. Для минимизации данного риска необходимо осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий, актуализация муниципальной программы;
3. недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. Способы ограничения:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета ТМР и в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

 в) перераспределение средств внутри муниципальной программы.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий. Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в местном бюджете на текущий год объемов финансирования.

 Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг.

(далее - подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. |
| Наименование подпрограммы | «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Администрация Тулунского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.3. Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в собственности Тулунского муниципального района и земельные участки под ними. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2021гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.2. Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог.3. Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог
2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги.
3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 322864,1 тыс. руб., из них

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего |
| 2017 год | 6882,7 | 0,0 | 6882,7 |
| 2018 год | 7401,1 | 0,0 | 7401,1 |
| 2019 год | 10621,4 | 35847,4 | 46468,8 |
| 2020 год | 6220,0 | 50000,0 | 56220,0 |
| 2021 год | 14412,5 | 191479,0 | 205891,5 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям достигнет значения 12,4%;
2. Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог достигнет 100%.
3. Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 8,45 км;
 |

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является:

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

3. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района на которые зарегистрировано право муниципальной собственности.

Решение задачи по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий позволит обеспечить повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечит устойчивое функционирование дорожной сети.

Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, позволит повысить надежность и безопасность движения на автомобильных дорогах местного значения, повысить пропускную способность автомобильных дорог местного значения.

Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму.

[Сведения](#P2871) о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы 2017-2021 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета ТМР.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

В целях повышения стабильности и увеличения объемов финансирования дорожной инфраструктуры на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации принято решение Думы Тулунского муниципального района № 52 от 26.11.2013г. «О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об утверждении Порядка его формирования и использования»

Для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, применяются:

-приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года N 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»";

- распоряжение администрации Тулунского муниципального района № 823-рг от 07.11.2012г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Тулунский район»;

Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»утверждены и постоянно актуализируются:

1. [Правил](#P78)а расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Тулунский район» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района;
2. Направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района;
3. [Нормативы](#P41) финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области, Правительства Российской Федерации.

Раздел 6. Сведения об участии сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации подпрограммы.

 Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.

 (далее - подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Администрация Тулунского муниципального района;Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района. |
| Цель подпрограммы | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Тулунского муниципального района.2. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений. |
| Задачи подпрограммы | 1. Осуществление мониторинга фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского муниципального района (проведение энергетических обследований, оформление энергетических деклараций);  2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий; 3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 4. Повышение уровня компетентности работников администрации Тулунского муниципального района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2021гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. - 100% |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов (воды, электрической энергии, тепловой энергии)
2. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (воды, электрической энергии, тепловой энергии) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района по приборам учета».
 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммысоставляет 42130,1 тыс. руб., из них

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего |
| 2017 год | 2877,6 | 6725,0 | 9602,6 |
| 2018 год | 5047,6 | 5691,0 | 10738,6 |
| 2019 год | 4821,9 | 15650,0 | 20471,9 |
| 2020 год | 1171,0 | 0,0 | 1171,0 |
| 2021 год | 146,0 | 0,0 | 146,0 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях. |

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является:

1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Тулунского муниципального района.

2. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений.

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:

1. Осуществление мониторинга фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского муниципального района (проведение энергетических обследований, оформление энергетических деклараций);

 2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий;

 3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

 4. Повышение уровня компетентности работников администрации Тулунского муниципального района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Эти направления отражены в целевых показателях подпрограммы и, в первую очередь, ориентированы на оптимизацию расходов местного бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, сокращение непроизводственных потерь энергетических ресурсов и воды, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму.

Целевые показатели муниципальной подпрограммы установлены в соответствии с перечнем показателей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1225 от 31.12.2009г.

Срок реализации подпрограммы 2017-2021 годы.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

 Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета Тулунского муниципального района.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

Система мер муниципального регулирования, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривает правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти.

Для решения целей и задач подпрограммы руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009г. 261-ФЗ «Об энергосбережении»

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Размер субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяется министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области по результатам рассмотрения заявок от муниципальных образований, представленных в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии, и субсидии на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 июня 2016 года
№ 366-пп; на реализацию мероприятий в области сокращения потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов - по результатам рассмотрения заявок от муниципальных образований, представленных в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 196-пп.

 Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

 Финансирование программы за счет средств Федерального бюджета не предусмотрено.

Раздел 6. Сведения об участии сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации подпрограммы.

 Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.

Приложение № 2-1

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг.

(далее - подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. |
| Наименование подпрограммы | «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Приведение схемы территориального планирования Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержденной решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. № 414, в соответствие действующему законодательству о градостроительной деятельности. |
| Задачи подпрограммы | Актуализировать плановые мероприятия по созданию объектов местного значения Тулунского района в областях:а) электро- и газоснабжение поселений;б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;в) образование;д) физическая культура и массовый спорт;е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2019гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования.  |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 454,5 тыс. руб., из них

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего |
| 2018г.2019г | 199,5255,0 | 0,00,0 | 199,5255,,0 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация муниципальной программы позволит создать условия для дальнейшего сбалансированного развития территории Тулунского муниципального района, а также пространства жизнедеятельности человека. В результате ожидается повышение следующих показателей:- обеспеченность органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными, согласно требованиям законодательства о градостроительной деятельности, документами территориального планирования (процент). |

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ***,*** ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является:

Приведение схемы территориального планирования Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержденной решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. № 414, в соответствие действующему законодательству о градостроительной деятельности.

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:

Актуализировать плановые мероприятия по созданию объектов местного значения Тулунского района в областях:

 а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.

Решение поставленной задачи позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств Тулунского муниципального района при создании (реконструкции) объектов местного значения Тулунского муниципального района необходимых для решения вопросов местного значения Тулунского муниципального района.

Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы 2018-2019гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета ТМР.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В условиях частого изменения федерального и регионального законодательства РФ в области градостроительной деятельности, недостаточной бюджетной обеспеченности при реализации плановых мероприятий, направленных на создание (реконструкцию), объектов местного значения Тулунского муниципального района, в целях обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Тулунского муниципального района, руководствуясь требованиями действующего Градостроительного кодекса РФ, администрацией Тулунского муниципального района издано постановление от 26.12.2016г. № №166-пг «Обутверждении Положения о составе, порядке подготовки схемы территориального планирования Тулунского муниципального района, о порядке внесения изменений в такую схему, а также о составе, и порядке подготовки плана реализации этой схемы»

В целях приведения схемы территориального планирования Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержденной решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. № 414, в соответствие с требованиями статьи 19, части 2 статью 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации мэром Тулунского района принято решение от 06.02.2018г. №11-пг «О подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержденную решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. №414».

Актуализация схемы территориального планирования Тулунского муниципального района основана на требованиях:

- Градостроительного кодекса РФ;

- Местных нормативов градостроительного проектирования Тулунского муниципального района Иркутской области (утв. решением Думы от 28.06.2016г. №250);

- Постановления от 06.02.2018г. №11-пг «О подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержденную решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. №414»

Для реализации мероприятий схемы территориального планирования Тулунского муниципального района, применяются требования:

- Градостроительного кодекса РФ;

- Бюджетного кодекса РФ;

- Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации (утв. Постановлением администрации Тулунского района от 05.10.2015г. № 130-пг).

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Финансирование подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.

Раздел 6. Сведения об участии сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации подпрограммы

Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на

территории Тулунского

муниципального

района» на 2017-2021гг.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

 (далее –муниципальная программа)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| отчетный год2015 год | текущий год (оценка)2016 год | первый год действия программы2017 год | второй год действия программы 2018 год | третий год действия программы 2019 год | четвертый год действия программы 2020 год | год завершения действия программы 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
| 2 | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. | % | 77 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| 3 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
| 2 | Доля автомобильных дорог, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | % | 15 | 35 | 35 | 60 | 75 | 80 | 100 |
| 3 | Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,45 |
| 4 | Освоение финансовых средств по объекту: «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 69 |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
| Основное мероприятие 1.2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги. |
| 1 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | % | 15 | 35 | 35 | 60 | 75 | 80 | 100 |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1 | Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,45 |
| Основное мероприятие 1.4. Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области |
| 1 | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 69 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностина территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| 1 | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. | % | 77 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.1. Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов(воды, электрической энергии, тепловой энергии) |
| 1 | Удельный расход электрической энергии | кВт\*ч/м2 | 409,51 | 408,5 | 407 | 405,5 | 404 | 403 | 402 |
| 2 | Экономия электрической энергии  | тыс.кВт\*ч/год | 0 | 26 | 65 | 103 | 142 | 158 | 160 |
| 3 | Экономия тепловой энергии  | Гкал/год | 0 | 0 | 129 | 206 | 283 | 334 | 340 |
| Основное мероприятие 2.1. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов(воды, электрической энергии, тепловой энергии) органами местного самоуправленияи муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района по приборам учета. |
| 1 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях. | шт. | 23 | 25 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях | шт. | 12 | 21 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | 74 | 87 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 |
| 4 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | 57 | 100 | 100 | 78 | 88 | 94 | 100 |
| 5 | Удельный расход воды после установки приборов учета | м/чел | 5,26 | 4,85 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 6 | Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета | Гкал/м | 0,293 | 0,291 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| 7 | Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов | % | 77 | 89 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2018г. |
| Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования. | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района |
| Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования. | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на

территории Тулунского

муниципального

района» на 2017-2021гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

 (далее – муниципальная программа)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| 1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | 2017 | 2021 | 12,4% | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| 2. | Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | 2017 | 2021 | 100% | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. |
| 3. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | 2018 | 2021 | 8,45 | Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 4. | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | 2019 | 2021 | 100% | Освоение финансовых средств по объекту: «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностина территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| 1 | Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | 2017 | 2021 | 1. Удельный расход электрической энергии (403кВт\*ч/м2)2. Экономия электрической энергии (158 тыс.кВт\*ч/год)3. Экономия тепловой энергии (334 Гкал/год) | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. |
| 2. | 2. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | 2017 | 2021 | 1. Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования (100%).2. Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждения, (22шт.)3. Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях (18шт.)4. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) (100%)5. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) (100%)6. Удельный расход воды после установки приборов учета (4,38м3/чел)7. Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета (0,290Гкал/м2) | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. |
|  | Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2018г. |
| 1. | 1. Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района | Комитет по строительств и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | 2018 | 2019 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования. (100 %). | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования. |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на

территории Тулунского муниципального

района» на 2017-2021гг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»на 2017-2021 гг. | Всего, в том числе | Всего | 16485,3 | 18339,2 | 67195,7 | 57931,0 | 206037,5 | 365448,7 |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 9760,3 | 12648,2 | 15698,3 | 7391,0 | 14558,5 | 60056,3 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 6725,0 | 5691,0 | 51497,4 | 50000,0 | 191479,0 | 305392,4 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Всего | 16485,3 | 18339,2 | 67195,7 | 57931,0 | 206037,5 | 365448,7 |
| МБ | 9760,3 | 12648,2 | 15698,3 | 7391,0 | 14558,5 | 60056,3 |
| ОБ | 6725,0 | 5691,0 | 51497,4 | 50000,0 | 191479,0 | 305392,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Всего, в том числе | Всего | 6882,7 | 7401,1 | 46468,8 | 56220,0 | 205891,5 | 322864,1 |
| МБ | 6882,7 | 7401,1 | 10621,4 | 6220,0 | 14412,5 | 45537,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 35847,4 | 50000,0 | 191479,0 | 277326,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по строительству и дорожному хозяйству | Всего | 6882,7 | 7401,1 | 46468,8 | 56220,0 | 205891,5 | 322864,1 |
| МБ | 6882,7 | 7401,1 | 10621,4 | 6220,0 | 14412,5 | 45537,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 35847,4 | 50000,0 | 191479,0 | 277326,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 6082,7 | 6901,1 | 7423,2 | 1956,6 | 0,0 | 22363,6 |
| МБ | 6082,7 | 6901,1 | 7423,2 | 1956,6 | 0,0 | 22363,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2300,0 |
| МБ | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2300,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 0,0 | 0,00 | 38545,6 | 53763,4 | 205981,5 | 298200,5 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 2698,2 | 3763,4 | 14412,5 | 20874,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 35847,4 | 50000,0 | 191479,0 | 277326,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг." | Всего, в том числе | Всего | 9602,6 | 10738,6 | 20471,9 | 1171,0 | 146,0 | 42130,1 |
| МБ | 2877,6 | 5047,6 | 4821,9 | 1171,0 | 146,0 | 14064,1 |
| ОБ | 6725,0 | 5691,0 | 15650,0 | 0,0 | 0,0 | 28066,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Всего | 9602,6 | 10738,6 | 20471,9 | 1171,0 | 146,0 | 42130,1 |
| МБ | 2877,6 | 5047,6 | 4821,9 | 1171,0 | 146,0 | 14064,1 |
| ОБ | 6725,0 | 5691,0 | 15650,0 | 0,0 | 0,0 | 28066,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.«Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов». | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 1175,6 | 1932,2 | 7851,4 | 16,0 | 16,0 | 10991,2 |
| МБ | 138,6 | 358,2 | 811,4 | 16,0 | 16,0 | 1340,2 |
| ОБ | 1037,0 | 1574,0 | 7040,0 | 0,0 | 0,0 | 9651,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Всего | 303,0 | 130,0 | 863,5 | 130,0 | 130,0 | 1556,5 |
| МБ | 303,0 | 130,0 | 863,5 | 130,0 | 130,0 | 1556,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованиюадминистрации Тулунского муниципального района | Всего | 7449,6 | 8676,4 | 11757,0 | 1025,0 | 0,0 | 28908,0 |
| МБ | 1761,6 | 4559,4 | 3147,0 | 1025,0 | 0,0 | 10493,0 |
| ОБ | 5688,0 | 4117,0 | 8610,0 | 0,0 | 0,0 | 18415,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2: Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Всего | 674,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,4 |
| МБ | 674,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,4 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»  | Всего, в том числе | Всего | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| МБ | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Всего | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| МБ | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| МБ | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на

территории Тулунского муниципального

района» на 2017-2021гг.

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»на 2017-2021 гг. | Всего, в том числе | Всего | 16485,3 | 18339,2 | 67195,7 | 57391,0 | 206037,5 | 365448,7 |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 9760,3 | 12648,2 | 15698,3 | 7391,0 | 14558,5 | 60056,3 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 6725,0 | 5691,0 | 51497,4 | 50000,0 | 191479,0 | 305392,4 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Всего | 16485,3 | 18339,2 | 67195,7 | 57391,0 | 206037,5 | 365448,7 |
| МБ | 9760,3 | 12648,2 | 15698,3 | 7391,0 | 14558,5 | 60056,3 |
| ОБ | 6725,0 | 5691,0 | 51497,4 | 50000,0 | 191479,0 | 305392,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Всего, в том числе | Всего | 6882,7 | 7401,1 | 46468,8 | 56220,0 | 205891,5 | 322864,1 |
| МБ | 6882,7 | 7401,1 | 10621,4 | 6220,0 | 14412,5 | 45537,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 35847,4 | 50000,0 | 191479,0 | 277326,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по строительству и дорожному хозяйству | Всего | 6882,7 | 7401,1 | 46468,8 | 56220,0 | 205891,5 | 322864,1 |
| МБ | 6882,7 | 7401,1 | 10621,4 | 6220,0 | 14412,5 | 45537,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 35847,4 | 50000,0 | 191479,0 | 277326,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 6082,7 | 6901,1 | 7423,2 | 1956,6 | 0,0 | 22363,6 |
| МБ | 6082,7 | 6901,1 | 7423,2 | 1956,6 | 0,0 | 22363,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2300,0 |
| МБ | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2300,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 0,0 | 0,00 | 38545,6 | 53763,4 | 205981,5 | 298200,5 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 2698,2 | 3763,4 | 14412,5 | 20874,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 35847,4 | 50000,0 | 191479,0 | 277326,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг." | Всего, в том числе | Всего | 9602,6 | 10738,6 | 20471,9 | 1171,0 | 146,0 | 42130,1 |
| МБ | 2877,6 | 5047,6 | 4821,9 | 1171,0 | 146,0 | 14064,1 |
| ОБ | 6725,0 | 5691,0 | 15650,0 | 0,0 | 0,0 | 28066,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Всего | 9602,6 | 10738,6 | 20471,9 | 1171,0 | 146,0 | 42130,1 |
| МБ | 2877,6 | 5047,6 | 4821,9 | 1171,0 | 146,0 | 14064,1 |
| ОБ | 6725,0 | 5691,0 | 15650,0 | 0,0 | 0,0 | 28066,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.«Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов». | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 1175,6 | 1932,2 | 7851,4 | 16,0 | 16,0 | 10991,2 |
| МБ | 138,6 | 358,2 | 811,4 | 16,0 | 16,0 | 1340,2 |
| ОБ | 1037,0 | 1574,0 | 7040,0 | 0,0 | 0,0 | 9651,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Всего | 303,0 | 130,0 | 863,5 | 130,0 | 130,0 | 1556,5 |
| МБ | 303,0 | 130,0 | 863,5 | 130,0 | 130,0 | 1556,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованиюадминистрации Тулунского муниципального района | Всего | 7449,6 | 8676,4 | 11757,0 | 1025,0 | 0,0 | 28908,0 |
| МБ | 1761,6 | 4559,4 | 3147,0 | 1025,0 | 0,0 | 10493,0 |
| ОБ | 5688,0 | 4117,0 | 8610,0 | 0,0 | 0,0 | 18415,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2:Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Всего | 674,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,4 |
| МБ | 674,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,4 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2018г. | Всего, в том числе | Всего | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| МБ | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Всего | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| МБ | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| МБ | 0 | 199,5 | 255,0 | 0 | 0 | 454,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |