|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Муниципальное образование**  **«Тулунский район»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |

**Тулунского муниципального района**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**«27» марта 2019 г**. № 171 -рг

**г. Тулун**

*О внесение изменений в план мероприятий*

*на 2019 год по реализации муниципальной*

*программы «Развитие инфраструктуры*

*на территории Тулунского муниципального*

*района» на 2017-2021 гг.*

Во исполнение пункта 43 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015г № 130-пг, руководствуясь [статьями 22, 43](consultantplus://offline/ref=821F2C18B41842BD58B3C195735AE54098C68081F06BED2DC9E5434283538AC6ADBFAE316F849B0FC5B69Ar0N2G) Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Внести изменения в план мероприятий на 2019 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы, утвержденный распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 20.12.2018г. № 707-рг., изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского

муниципального района М.И. Гильдебрант

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского

муниципального района от «27» марта 2019г. № 171 -рг

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского муниципального района

"Об утверждении плана мероприятий на 2019 год по реализации

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.

от «20» декабря 2018г. № 707 -рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации | | Объем ресурсного обеспечения 2019 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2017 год |
| с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 гг. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | Х | Х | Всего | 67195,7 | Х | Х |
| МБ | 15698,3 |
| ОБ | 51497,4 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | Х | Х | Всего | 46468,8 | Х | Х |
| МБ | 10621,4 |
| ОБ | 35847,4 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 7423,2 | Х | Х |
| МБ | 7423,2 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 7423,2 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог | 100% дорог |
| МБ | 7423,2 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 500,0 | Х | Х |
| МБ | 500,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.2.1. | Проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков под ними, изготовление технических планов и межевых планов с постановкой на кадастровый учет | Комитет по муниципальному имуществу | январь | декабрь | Всего | 500,0 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | 20% |
| МБ | 500,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 0,0 | Х | Х |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 38545,6 | Х | Х |
| МБ | 2698,2 |
| ОБ | 35847,4 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.4.1 | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | Администрация Тулунского муниципального района | апрель | декабрь | Всего | 37843,29 | Освоение финансовых средств | 100% |
| МБ | 2649,03 |
| ОБ | 35194,3 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.4.2 | Осуществление строительного контроля за ходом работ на объекте «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» | Администрация Тулунского муниципального района | апрель | декабрь | Всего | 700,759 | Освоение финансовых средств | 100% |
| МБ | 49,06 |
| ОБ | 651,7 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.4.3. | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за ходом работ на объекте «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» | Администрация Тулунского муниципального района | апрель | декабрь | Всего | 1,541 | Освоение финансовых средств | 100% |
| МБ | 0,11 |
| ОБ | 1,4 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг." | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | Х | Х | Всего | 20471,86 | Х | Х |
| МБ | 4821,86 |
| ОБ | 15650 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | Администрация Тулунского муниципального района,  Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района,  Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 20471,86 | Х | Х |
| МБ | 4821,86 |
| ОБ | 15650 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 16,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 16,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитальных ремонтов (Замена котельного оборудования в котельной с. Азей, замена котельного оборудования в котельной с. Бурхун, ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от котельной до МОУ «Азейская СОШ» с. Азей) | январь | сентябрь | Всего | 12,4 | Получение положительного заключения определения сметной стоимости объекта сметным нормативам | 3 |
| МБ | 12,4 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт котельной д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области "Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева (Дымосос ДН-9-1500,СКИП-600)" |  |  | Всего | 978 |  |  |
| МБ | 98 |
| ОБ | 880 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт котельной с.Азей Тулунского района Иркутской области "Замена котельного оборудования в котельной с.Азей (котел КВм 1.25 (1.1) с топкой ТШПм 1.45)" |  |  | Всего | 989 |  |  |
|  |  |  | МБ | 99 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 890 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от котельной до МОУ "Азейская СОШ" с.Азей Тулунского района |  |  | Всего | 4911 |  |  |
|  |  |  | МБ | 491 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4420 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт котельной с.Бурхун Тулунского района Иркутской области "Замена котельного оборудования в котельной с.Бурхун (котел КВм 1.16 (1.0) с топкой ТШПм 1.45)" |  |  | Всего | 945 |  |  |
| МБ | 95 |
| ОБ | 850 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.5. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 20,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 20,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт системы отоплении МКУК «Центр ремесел» | январь | декабрь | Всего | 863,46 | Количество аварийных ситуаций | 0 |
| МБ | 863,46 |
| ОБ | 00,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в учреждениях образования | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 160 |  |  |
| МБ | 160 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.9 | Разработка ПСД на монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Мугунская СОШ» |  |  |  | Всего | 670,0 |  |  |
|  | МБ | 670,0 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.10 | Разработка ПСД на монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Шубинская НОШ» |  |  |  | Всего | 670,0 |  |  |
|  | МБ | 670,0 |
|  | ОБ | 0,0 |
| Образовательные  организации  Тулунского района | ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
|  |  |  |  | Всего | 670,0 |  |  |
|  | Разработка ПСД на монтаж блочно-модульной котельной в МДОУ детский сад «Ромашка» |  |  | МБ | 670,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.13 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Шубинская НОШ» |  |  | Всего | 4134 |  |  |
| МБ | 414 |
| ОБ | 3720 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.14 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Мугунская СОШ» |  |  | Всего | 2822 |  |  |
| МБ | 282 |
| ОБ | 2540 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.15 | Приобретение БМК на твердом топливе МДОУ детский сад «Ромашка» |  |  | Всего | 2611 |  |  |
| МБ | 261 |
| ОБ | 2350 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2: Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 0,0 | Х | Х |
| 2.2. | Х | Х | МБ | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |
|  |  |  | МБСП | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»на 2018г. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 255,0 | Х | Х |
| МБ | 255,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района" | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | май | декабрь | Всего | 255,0 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования. | 100% |
| МБ | 255,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 3.1.1 | Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | май | декабрь | Всего | 255,0 | Подготовка градостроительного обоснования внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | 100% |
| МБ | 255,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
|  | | | | | | | | |