|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Муниципальное образование** **«Тулунский район»****АДМИНИСТРАЦИЯ** |

**Тулунского муниципального района**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**«20» сентября 2018 г**. № 484 -рг

**г. Тулун**

*О внесение изменений в план мероприятий*

*на 2018 год по реализации муниципальной*

*программы «Развитие инфраструктуры*

*на территории Тулунского муниципального*

*района» на 2017-2021 гг.*

 Во исполнение пункта 43 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015г № 130-пг, руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Внести изменения в план мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы, утвержденный распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 16.04.2018г.. № 204-рг., изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского

муниципального района М.И. Гильдебрант

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского

 муниципального района от «20» сентября 2018г. № 484 -рг

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского муниципального района

"Об утверждении плана мероприятий на 2018 год по реализации

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.

от «29» декабря 2017г. № 568 -рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

 (далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения 2018 год | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия 2017 год |
| с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | Х | Х | Всего | 18437,5 | Х | Х |
| МБ | 12746,5 |
| ОБ | 5691,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | Х | Х | Всего | 7401,1 | Х | Х |
| МБ | 7401,1 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 2201,1 | Х | Х |
| МБ | 2201,1 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 2201,1 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог | 100% дорог |
| МБ | 2201,1 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 500,0 | Х | Х |
| МБ | 500,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.2.1. | Проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков под ними, изготовление технических планов и межевых планов с постановкой на кадастровый учет | Комитет по муниципальному имуществу | январь | декабрь | Всего | 500,0 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | 20% |
| МБ | 500,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 4700,0 | Х | Х |
| МБ | 4700,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.3.1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «Асфальтированная автодорога промплощадка – тракт Тулун – Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с мугунским трактом на ПК84+50» | Администрация Тулунского муниципального района | октябрь | декабрь | Всего | 4700,0 | Выполнение работ по разработке проектной документации | 20% |
| МБ | 4700,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг." | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | Х | Х | Всего | 10831,4 | Х | Х |
| МБ | 5140,4 |
| ОБ | 5691,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.«Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | Администрация Тулунского муниципального района,Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района,Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 10831,4 | Х | Х |
| МБ | 5140,4 |
| ОБ | 5691,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы  | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 11,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 11,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитальных ремонтов (Замена котельного оборудования в котельной д. Афанасьева, ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения в с. Бурхун) | март | сентябрь | Всего | 140,0 | Получение положительного заключения определения сметной стоимости объекта сметным нормативам | 2 |
| МБ | 140,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.3 | Замена котельного оборудования в котельной д. Афанасьева (котел КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП) |  |  | Всего | 1271,1 |  |  |
| МБ | 203,5 |
| ОБ | 1067,6 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.4 | Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца №6 до участка детского сада в с. Бурхун |  |  | Всего | 602,9 |  |  |
| МБ | 96,5 |
| ОБ | 506,4 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.5. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МКУК «Прометей» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района  | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.6. | Ремонт системы отопления МКУК «Прометей» | январь | декабрь | Всего | 120,0 | Количество аварийных ситуаций | 0 |
| МБ | 120,0 |
| ОБ | 00,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в учреждениях образования  | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 180,0 |  |  |
| МБ | 180,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.8 | Замена оконных блоков в учреждениях образования  | июнь | ноябрь | Всего | 1058,4 |  |  |
| МБ | 1058,4 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.9 | Разработка ПСД на монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Икейская СОШ» |  |  |  | Всего | 60,0 |  |  |
|  | МБ | 60,0 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.10 | Разработка ПСД на монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Котикская СОШ» |  |  |  | Всего | 60,0 |  |  |
|  | МБ | 60,0 |
|  | ОБ | 0,0 |
| Образовательные | ФБ | 0,0 |
| организации | МБСП | 0,0 |
| Тулунского | ИИ | 0,0 |
| 2.1.11 | Монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Икейская СОШ» | района (МОУ) |  |  | Всего | 600,5 |  |  |
|  | МБ | 600,5 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.12 | Монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Котикская СОШ» |  |  |  | Всего | 600,5 |  |  |
|  | МБ | 600,5 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.13 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ» |  |  |  | Всего | 3223,0 |  |  |
|  | МБ | 1100,0 |
|  | ОБ | 2123,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.14 | М Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ» |  |  |  | Всего | 2894,0 |  |  |
|  | МБ | 900,0 |
|  | ОБ | 1994,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2: Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 0,0 | Х | Х |
| 2.2. | Х | Х | МБ | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |
|  |  |  | МБСП | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»на 2018г. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 205,0 | Х | Х |
| МБ | 205,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района" | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | май | декабрь | Всего | 205,0 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования. | 100% |
| МБ | 205,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 3.1.1 | Подготовка градостроительного обоснования внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | май | декабрь | Всего | 99,9 | Подготовка градостроительного обоснования внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | 100% |
| МБ | 99,9 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 3.1.2 | Выполнение работ по актуализации информации о территории Тулунского района для внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | май | декабрь | Всего | 105,1 | Выполнение работ по актуализации информации о территории Тулунского района для внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | 100% |
| МБ | 105,1 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |