|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Муниципальное образование**  **«Тулунский район»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |

**Тулунского муниципального района**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**«16» апреля 2018 г**. № 204 -рг

**г. Тулун**

*О внесение изменений в план мероприятий*

*на 2018 год по реализации муниципальной*

*программы «Развитие инфраструктуры*

*на территории Тулунского муниципального*

*района» на 2017-2021 гг.*

Во исполнение пункта 43 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015г № 130-пг, руководствуясь [статьями 22, 43](consultantplus://offline/ref=821F2C18B41842BD58B3C195735AE54098C68081F06BED2DC9E5434283538AC6ADBFAE316F849B0FC5B69Ar0N2G) Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Внести изменения в план мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы, утвержденный распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 29.12.2017г. № 568-рг., изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского

муниципального района М.И. Гильдебрант

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского

муниципального района от «16» апреля 2018г. № 204 -рг

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского муниципального района

"Об утверждении плана мероприятий на 2018 год по реализации

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.

от «29» декабря 2017г. № 568 -рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации | | Объем ресурсного обеспечения 2018 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2017 год |
| с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 гг. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | Х | Х | Всего | 18437,5 | Х | Х |
| МБ | 12746,5 |
| ОБ | 5691,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | Х | Х | Всего | 7401,123 | Х | Х |
| МБ | 7401,123 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 6901,123 | Х | Х |
| МБ | 6901,123 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильной дороги «Асфальтированная автодорога промплощадка - тракт Тулун-Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечение с Мугунским трактом на ПК84+50» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | октябрь | Всего | 3500,0 | Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 0,05 км2 |
| МБ | 3500,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 3401,123 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог | 100% дорог |
| МБ | 3401,123 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 500,0 | Х | Х |
| МБ | 500,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.2.1. | Проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков под ними, изготовление технических планов и межевых планов с постановкой на кадастровый учет | Комитет по муниципальному имуществу | январь | декабрь | Всего | 500,0 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | 20% |
| МБ | 500,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг." | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | Х | Х | Всего | 11036,4 | Х | Х |
| МБ | 5345,4 |
| ОБ | 5691,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | Администрация Тулунского муниципального района,  Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района,  Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 11036,4 | Х | Х |
| МБ | 5345,4 |
| ОБ | 5691,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 11,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 11,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитальных ремонтов (Замена котельного оборудования в котельной д. Афанасьева, ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения в с. Бурхун) | март | сентябрь | Всего | 345,0 | Получение положительного заключения определения сметной стоимости объекта сметным нормативам | 2 |
| МБ | 345,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.3 | Замена котельного оборудования в котельной д. Афанасьева (котел КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП) |  |  | Всего | 1271,0 |  |  |
| МБ | 200,0 |
| ОБ | 1071,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.4 | Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца №6 до участка детского сада в с. Бурхун |  |  | Всего | 603,0 |  |  |
| МБ | 100,0 |
| ОБ | 503,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.5. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы  МКУК «Прометей» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.6. | Ремонт системы отопления  МКУК «Прометей» | январь | декабрь | Всего | 120,0 | Количество аварийных ситуаций | 0 |
| МБ | 120,0 |
| ОБ | 00,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в учреждениях образования | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 180,0 |  |  |
| МБ | 180,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.8 | Замена оконных блоков в учреждениях образования | июнь | ноябрь | Всего | 1058,4 |  |  |
| МБ | 1058,4 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.9 | Разработка ПСД на монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Икейская СОШ» |  |  |  | Всего | 180,0 |  |  |
|  | МБ | 180,0 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.10 | Разработка ПСД на монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Котикская СОШ» |  |  |  | Всего | 141,0 |  |  |
|  | МБ | 141,0 |
|  | ОБ | 0,0 |
| Образовательные | ФБ | 0,0 |
| организации | МБСП | 0,0 |
| Тулунского | ИИ | 0,0 |
| 2.1.11 | Монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Икейская СОШ» | района (МОУ) |  |  | Всего | 650,0 |  |  |
|  | МБ | 650,0 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.12 | Монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Котикская СОШ» |  |  |  | Всего | 350,0 |  |  |
|  | МБ | 350,0 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.13 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ» |  |  |  | Всего | 3223,0 |  |  |
|  | МБ | 1100,0 |
|  | ОБ | 2123,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.14 | М Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ» |  |  |  | Всего | 2894,0 |  |  |
|  | МБ | 900,0 |
|  | ОБ | 1994,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2: Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 0,0 | Х | Х |
| 2.2. | Х | Х | МБ | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |
|  |  |  | МБСП | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |