|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Муниципальное образование**  **«Тулунский район»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |

**Тулунского муниципального района**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**«28» декабря 2018 г**. № 745 -рг

**г. Тулун**

*О внесение изменений в план мероприятий*

*на 2018 год по реализации муниципальной*

*программы «Развитие инфраструктуры*

*на территории Тулунского муниципального*

*района» на 2017-2021 гг.*

Во исполнение пункта 43 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015г № 130-пг, руководствуясь [статьями 22, 43](consultantplus://offline/ref=821F2C18B41842BD58B3C195735AE54098C68081F06BED2DC9E5434283538AC6ADBFAE316F849B0FC5B69Ar0N2G) Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Внести изменения в план мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы, утвержденный распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 20.09.2018г. № 484-рг., изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского

муниципального района М.И. Гильдебрант

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского

муниципального района от «28» декабря 2018г. № 745 -рг

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского муниципального района

"Об утверждении плана мероприятий на 2018 год по реализации

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.

от «29» декабря 2017г. № 568 -рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации | | Объем ресурсного обеспечения 2018 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2017 год |
| с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 гг. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | Х | Х | Всего | 18339,2 | Х | Х |
| МБ | 12648,2 |
| ОБ | 5691,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | Х | Х | Всего | 7401,1 | Х | Х |
| МБ | 7401,1 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 6901,1 | Х | Х |
| МБ | 6901,1 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1.2. | Ремонт участка автомобильной дороги "с. Уйгат-д. Кривуша" | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 345,1 | Площадь участка отремонтированных дорог 6 тыс. м.кв | 100% |
| МБ | 345,1 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 6556,0 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог | 100% дорог |
| МБ | 6556,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 500,0 | Х | Х |
| МБ | 500,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.2.1. | Проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков под ними, изготовление технических планов и межевых планов с постановкой на кадастровый учет | Комитет по муниципальному имуществу | январь | декабрь | Всего | 500,0 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | 20% |
| МБ | 500,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 0,0 | Х | Х |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг." | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | Х | Х | Всего | 10738,6 | Х | Х |
| МБ | 5047,6 |
| ОБ | 5691,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | Администрация Тулунского муниципального района,  Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района,  Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 10738,6 | Х | Х |
| МБ | 5047,6 |
| ОБ | 5691,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 11,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 11,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитальных ремонтов (Замена котельного оборудования в котельной д. Афанасьева, ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения в с. Бурхун, капитальный ремонт котельной с.Бурхун, капитальный ремонт котельной с.Азей) | март | сентябрь | Всего | 47,2 | Получение положительного заключения определения сметной стоимости объекта сметным нормативам | 2 |
| МБ | 47,2 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.3 | Замена котельного оборудования в котельной д. Афанасьева (котел КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП) |  |  | Всего | 1271,0 | Замена котла КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП) в котельной д. Афанасьева | 100% |
| МБ | 203,4 |
| ОБ | 1067,6 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.4 | Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца №6 до участка детского сада в с. Бурхун |  |  | Всего | 603,0 | Замена наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца №6 до участка детского сада в с. Бурхун | 100% |
| МБ | 96,6 |
| ОБ | 506,4 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.5. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы  МКУК «Прометей» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.6. | Ремонт системы отопления  МКУК «Прометей» | январь | декабрь | Всего | 120,0 | Количество аварийных ситуаций | 0 |
| МБ | 120,0 |
| ОБ | 00,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в учреждениях образования | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 185,6 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 185,6 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.8 | Замена оконных блоков в учреждениях образования | июнь | ноябрь | Всего | 1058,1 | Выполнение работ в полном объеме | 100% |
| МБ | 1058,1 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.9 | Разработка ПСД на монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Икейская СОШ» |  |  |  | Всего | 60,0 |  |  |
|  | МБ | 60,0 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.10 | Разработка ПСД на монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Котикская СОШ» |  |  |  | Всего | 60,0 | Разработка ПСД | 2 |
|  | МБ | 60,0 |
|  | ОБ | 0,0 |
| Образовательные | ФБ | 0,0 |
| организации | МБСП | 0,0 |
| Тулунского | ИИ | 0,0 |
| 2.1.11 | Монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Икейская СОШ» | района (МОУ) |  |  | Всего | 600,5 | Выполнение работ в полном объеме | 100% |
|  | МБ | 600,5 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.12 | Монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Котикская СОШ» |  |  |  | Всего | 600,5 | Выполнение работ в полном объеме | 100% |
|  | МБ | 600,5 |
|  | ОБ | 0,0 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.13 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ» |  |  |  | Всего | 3206,9 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ» | 1 |
|  | МБ | 1048,5 |
|  | ОБ | 2158,4 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
| 2.1.14 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ» |  |  |  | Всего | 2904,8 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ» | 1 |
|  | МБ | 946,2 |
|  | ОБ | 1958,6 |
|  | ФБ | 0,0 |
|  | МБСП | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2: Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 0,0 | Х | Х |
| 2.2. | Х | Х | МБ | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |
|  |  |  | МБСП | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»на 2018г. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 199,5 | Х | Х |
| МБ | 199,5 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района" | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | май | декабрь | Всего | 199,5 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования. | 100% |
| МБ | 199,5 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 3.1.1 | Подготовка градостроительного обоснования внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | май | декабрь | Всего | 99,9 | Подготовка градостроительного обоснования внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | 100% |
| МБ | 99,9 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 3.1.2 | Выполнение работ по актуализации информации о территории Тулунского района для внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | май | декабрь | Всего | 99,6 | Выполнение работ по актуализации информации о территории Тулунского района для внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | 100% |
| МБ | 99,6 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |