ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2014-2020 ГОДЫ (далее – Программа)

| Наименование программы | «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Устав муниципального образования «Тулунский район»; Постановление администрации Тулунского муниципального района от 22.07.2013 года № 116-пг «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского муниципального района». |
| Куратор программы | Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района |
| Разработчики программы | Структурные подразделения администрации Тулунского муниципального района |
| Исполнители программных мероприятий | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района; Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Управление образования администрации Тулунского муниципального района; ОГБУЗ «Тулунская районная больница». |
| Цель программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи программы | 1 Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов. 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов. 3. Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2020 годы |
| Целевые показатели программы | 1.Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности. 2.Ввод в действие общеобразовательных организаций. 3.Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом). 4.Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно- досугового типа (нарастающим итогом). 6.Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов. 2. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования Программы составляет 721 944.1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 018,5 тыс. рублей; 2015 год –12 768,6 тыс. рублей; 2016 год – 75 822,0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 223 082,8 тыс. рублей; 2019 год – 310 328,2 тыс. рублей; 2020 год – 98 924,0 тыс. рублей; а) средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 434 049.4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 611,5 тыс. рублей; 2015 год – 7 764,6 тыс. рублей; 2016 год – 46 251,4 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 133 604,5 тыс. рублей; 2019 год – 186 327,0 тыс. рублей; 2020 год – 59 490,4 тыс. рублей; б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 259 702,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год – 4 693,7 тыс. рублей; 2016 год – 29 570,6 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 79 944,6 тыс. рублей; 2019 год – 110 441,6 тыс. рублей; 2020 год – 35 051,6 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов – 18 678,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 283,0 тыс. рублей; 2015 год – 4,0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 6 505,7 тыс. рублей; 2019 год – 9 017,6 тыс. рублей; 2020 год – 2 868,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 1 800,0 кв. м. 2. Ввод в действие общеобразовательных организаций на 0,45 тыс. ученических мест. 3. Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом) – 1,7 тыс. человек. 4. Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом) – 0,1 тыс. человек. 5. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – 55 %. |

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С учетом целевых установок Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 ноября 2010 года № 2136-р, реализация Программы  направлена на создание предпосылок для достижения цели - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности, содействие созданию новых рабочих мест на селе и активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.

Одним из важных предназначений Программы является стимулирование инвестиционной активности на территории Тулунского муниципального района всех органов исполнительной власти, сельскохозяйственных предприятий и  организаций, принимающих участие в реализации программных мероприятий, и направленной на решение вопросов социального и инженерного обустройства сельских территорий.

Достижение цели Программы будет осуществляться с учетом  государственно-частного партнерства и привлечения средств федерального, областного местного бюджета, а также иных источников для финансирования мероприятий программы.

Для достижения цели в рамках реализации Программы  предусматривается решение следующих задач.

1. Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов.

2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов путем концентрации ресурсов, направляемых на комплексное обустройство населенных пунктов расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры в которых осуществляется реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

3. Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. Целевым индикатором решения указанной задачи является количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Целевыми индикаторами Программы  являются:

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности;

ввод в действие общеобразовательных организаций;

прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом);

прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом);

уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;

Реализация Программы  предусматривает создание предпосылок для преодоления существенных различий в уровне и качестве жизни городского и сельского населения, создание комфортных условий проживания в сельской местности.

Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации Программы  приведены в приложении 1 к муниципальной  программе.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

В состав Программы  в рамках основных мероприятий включены следующие мероприятия.

1. Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов:

а) предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств Тулунского муниципального образования по строительству  жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения.

Предусмотрено Программой строительство 30 жилых домов общей площадью  1800 м.кв. из них:

Владимирское сельское поселение -10 домов общей площадью 600 м.кв.(2018-2019)гг;

Гадалейское  сельское поселение - 10 домов общей площадью 600 м.кв. (2018-2019гг);

Мугунское сельское поселение - 10 домов общей площадью 600 м.кв, (2019-2020гг).

Молодые семьи имеют право на обеспечение жильем по договорам найма путем предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств Тулунского муниципального образования на строительство  жилья с привлечением средств работодателей, в размере не менее 30 процентов. Доля расходных обязательств муниципального образования по договоренности, не менее 3%. Остальные 70 %  расходных обязательств планируются из областного бюджета.

2. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных организаций;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;

в) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

г) развитие водоснабжения.

2.1. Развитие сети общеобразовательных организаций

Из общего количества эксплуатируемых зданий общеобразовательных учреждений более половины являются постройками середины и конца прошлого столетия, не соответствующими современным нормам и требованиям, имеющие деревянные конструкции перекрытий, стен.

Наиболее проблемными являются  средние школы Евдокимовского, Бурхунского и Котикского сельских поселений Тулунского муниципального района. Годы строительства зданий  школ с 1946 по 1950. Здания не отвечают современным требованиям к организации образовательного процесса. Евдокимовская средняя школа затоплялась во время наводнения в 1984, 1986, 2006 годах. В настоящее время здания находятся в аварийном состоянии:  разрушение фундамента, деформация зданий.

Программой предусмотрено строительство трех общеобразовательных школ:

Деревня Евдокимо, Евдокимовское сельское поселение – средняя школа на 150 ученических мест, (2018-2019гг);

Село Бурхун, Бурхунское сельское поселение - средняя школа на 150 ученических мест, (2018-2019гг);

С.Котик, Котикское сельское поселение  - средняя школа на 150 ученических мест, (2019-2020гг).

2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

1. Строительство ФАП-а в п. 1-ое отделение ГСС Тулунского  района на 15 посещений в смену (2015 г.);

2. Строительство ФАП-а в  п. 4-ое отделение ГСС  Тулунского  района на 30 посещений в смену (2015 г.);

3. Строительство ФАП-а в д. Азей Тулунского района на 15 посещений в смену (2015 г.);

4. Строительство ФАП-а в п. Ангуйский Тулунского района на 5 посещений в смену (2016 г.);

5. Строительство ФАП-а в д. Андреевка Тулунского района на 5 посещений в смену (2016 г.);

6. Строительство ФАП-а в п. Аршан  Тулунского  района на 15 посещений в смену (2016 г.);

7. Строительство ФАП-а в д. Булюшкина Тулунского  района на 20 посещений в смену (2016 г.);

8. Строительство ФАП-а в с. Гадалей Тулунского района на 30 посещений в смену (2016 г.);

9. Строительство ФАП-а в с. Галдун Тулунского района на 5 посещений в смену (2016 г.);

10. Строительство ФАП-а в д. Евдокимова Тулунского района на 20 посещений в смену (2016 г.);

11. Строительство ФАП-а в с. Едогон  Тулунского района на 25 посещений в смену (2016 г.);

12. Строительство ФАП-а в д. Заусаева Тулунского района на 15 посещений в смену (2016 г.);

13. Строительство ФАП-а в д. Красная Дубрава  Тулунского  района на 10 посещений в смену (2016 г.);

14. Строительство ФАП-а в д. Красный Октябрь   Тулунского  района на 10 посещений в смену (2016 г.);

16. Строительство ФАП-а в  д. Нижний Бурбук Тулунского  района на 20 посещений в смену (2016 г.);

15. Строительство ФАП-а в д. Паберега Тулунского  района на 15 посещений в смену (2016 г.);

16. Строительство ФАП-а в с. Перфилово Тулунского  района на 25 посещений в смену (2016 г.);

17. Строительство ФАП-а в д. Петровск Тулунского  района на 15 посещений в смену (2016 г.);

18. Строительство ФАП-а в д.Трактово-Курзан Тулунского  района на 10 посещений в смену (2016 г.);

19. Строительство ФАП-а в с. Уйгат Тулунского  района на 20 посещений в смену (2016 г.);

20. Строительство ФАП-а в  п. Целинные земли Тулунского  района на 25 посещений в смену (2016 г.).

Фельдшерские акушерские пункты  будут построены по типовым проектам с соблюдением санитарных норм и правил, что позволит оказывать более качественную медицинскую помощь населению сельских территорий.

В рамках реализации данной программы главам сельских поселений, где будет осуществляться строительство ФАП-ов, необходимо произвести отвод земельных участков.

2.3. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

Программой предусмотрено:

Строительство дома культуры на 100 мест в Писаревском сельском поселении (п. 4 отд. ГСС, 2018-2019 гг.).

2.4.Развитие водоснабжения

Возникла необходимость обеспеченности сельского населения, расположенного на территории Гадалейского, Гуранского, Икейского, Писаревского сельских поселений   питьевой водой. В настоящее время жители данных территорий пользуются водой из колодцев, не соответствующей санитарным нормам. Кроме того в весенне-летний период колодцы зачастую пересыхают. Построенные в 1960, 1980 годах скважины пришли в негодность.

Программой предусмотрено:

Бурение 2-х скважин с обустройством и строительство локального водопровода в Гадалейском сельском поселении (с. Гадалей, 2018 г.);

Бурение скважины с обустройством и строительство локального водопровода в Гуранском сельском поселении (с. Гуран, 2018 г.);

Бурение 3-х скважин с обустройством и строительство локального водопровода в Икейском сельском поселении (с. Икей, 2020 г.);

Строительство локального водопровода (5000 п.м.) в Писаревском сельском поселении (п. Центральные мастерские, 2019 г.).

2.5. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности:

Проект: «Безбарьерный доступ»,  Тулунский район, пос. Центральные мастерские

Инициатор проекта: МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С.Виноградова» Тулунского муниципального района.

Период реализации проекта: май – август 2014 г.

Общая стоимость проекта – 237,5 тыс. руб.,  из них:

Областной бюджет 143,5 тыс. руб.

Местный бюджет – 70,0 тыс. руб.

Проект: «Аллея творчества», Тулунский район, с. Шерагул

Инициатор проекта:  МКОУ ДОД «Детская школа искусств»

Период реализации проекта: август   – октябрь 2014 г.

Общая стоимость проекта – 781 тыс. руб.,  из них:

Областной бюджет – 468,0 тыс. руб.

Местный бюджет – 213 тыс. руб.

Из них бюджет Шерагульского сельского поселения – 1,0 тыс. руб.

Проект: «Здоровое озеро», Тулунский район, с. Уйгат

Инициатор проекта: Администрация Кирейского сельского поселения

Период реализации проекта: апрель 2015г  – июнь 2015г.

Общая стоимость проекта – 188,4 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 97,1 тыс. руб.

Местный бюджет – 2,0 тыс. руб.

Из них бюджет Кирейского  сельского поселения – 2,0 тыс. руб.

Иные источники – 89,3 тыс. руб.

Проект: «Живая память»,  Тулунский район, с. Уйгат

Инициатор проекта: Администрация Кирейского сельского поселения

Период реализации проекта: март 2015г  – май 2015г.

Общая стоимость проекта – 545,0 тыс. руб.,  из них:

Областной бюджет – 326,0 тыс. руб.

Местный бюджет – 2,0 тыс. руб.

Из них бюджет Кирейского  сельского поселения – 2,0 тыс. руб.

Иные источники – 217,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Администрация Тулунского муниципального района заключает Соглашение с Министерством сельского хозяйства Иркутской области о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета на софинансирование мероприятий программы.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 721 944,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 018,5 тыс. рублей;

2015 год –12 768,6  тыс. рублей;

2016 год – 75 822,0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 223 082,8 тыс. рублей;

2019 год – 310 328,2 тыс. рублей;

2020 год – 98 924,0  тыс. рублей;

а) средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 434 049.4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 611,5 тыс. рублей;

2015 год – 7 764,6 тыс. рублей;

2016 год – 46 251,4 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 133 604,5 тыс. рублей;

2019 год – 186 327,0 тыс. рублей;

2020 год – 59 490,4 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 259 702,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 4 693,7 тыс. рублей;

2016 год – 29 570,6 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 79 944,6 тыс. рублей;

2019 год – 110 441,6 тыс. рублей;

2020 год – 35 051,6 тыс. рублей;

в) средства местных бюджетов – 18 678,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 283,0 тыс. рублей;

2015 год – 4,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 6 505,7 тыс. рублей;

2019 год – 9 017,6 тыс. рублей;

2020 год – 2 868,0 тыс. рублей

Условиями предоставления и расходования субсидий на строительство являются:

наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта;

наличие подтверждения в форме выписки из местной бюджетной росписи расходов, предусмотренных решением о местном бюджете на строительство объекта социальной инфраструктуры в размере не менее 3 процентов от объема субсидий на строительство.

Объемы финансирования мероприятий Программы  могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации Программы.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий, проводимых в рамках Программы  за счет средств местного бюджета, осуществляется в соответствии с законом о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Бюджетные инвестиции, которые осуществляются из местного бюджета, уровень софинансирования расходов за счет средств местного бюджета устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Направления и объемы финансирования Программы  представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Контроль за исполнением мероприятий Программы по строительству объектов социальной инфраструктуры возлагается на Комитет архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района.

## Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

РАЗДЕЛ 5 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Привлечение инвестиций на 	обустройство сельских территорий Тулунского муниципального района

Создание новых рабочих мест – 10 единиц

Обеспечение 30 молодых семей собственным жильем

Качественная медицинская помощь населению сельских территорий.

Улучшение демографической ситуации  сельского населения.