ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Тулунский район» АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«04» сентября 2015г. № 101-пг

г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года                       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных программ  Тулунского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Тулунского муниципального района от 22.07.2013 г. № 116-пг, Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в  муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района № 169-пг от 10.11.2014г. (в редакции постановления № 190-пг от 15.12.2014г. № 29-пг от 17.03.2015г.)  следующие  изменения:

1.1. таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Мэр Тулунского

муниципального района                                             М.И. Гильдебрант

### Приложение к постановлению администрации

### Тулунского муниципального района

### № 101-пг от  «04 » сентября   2015г.

### Таблица

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Требуемые средства всего, тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | средства областного бюджета | Местный бюджет | средства областного бюджета | средства Федерального бюджета | Местный бюджет | Предполагаемые средства областного бюджета | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к п. 1-е отделение Государственной селекционной станции» | 5842,76 | 1513,44 | - | 954,351 | - | -- | 3015,2 | - | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2 | Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов | Содержание автомобильных дорог | 3544,96 | 732,26 | - | 145,781 | - | ---- | 95,0 | - | 2580,7 | 12,0 | 15,0 | 20,0 |
| 3 | Подготовка документов для оформления прав собственности на автомобильную дорогу | Изготовление технического плана и постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости (автомобильная дорога «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск-Иркутскк» км 1507) на территории Тулунского района Иркутской области») | - | - | - | 26,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов | Ремонт автомобильной дороги «с. Уйгат-«Баракшинский психоневрологический интернат» |  |  |  | 277,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оплата работ за проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск-Иркутскк» км 1507) на территории Тулунского района Иркутской области | 700,0 | 700,0 | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | ----- | ----- | ----- | ------ |
| 6 | Оплата работ за корректировку сметной документации по объекту: Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск-Иркутскк» км 1507) на территории Тулунского района Иркутской области | Корректировка сметной документации по объекту: Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск-Иркутскк» км 1507) на территории Тулунского района Иркутской области | 99,62 | 99,62 | --- | ----- | ----- | ---- | ---- | --- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7 | Разделение земельного участка и постановка на кадастровый учет земельного участка под объектом: автомобильная дорога «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск-Иркутскк» км 1507) на территории Тулунского района Иркутской области | Разделение земельного участка и постановка на кадастровый учет земельного участка под объектом: автомобильная дорога «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск-Иркутскк» км 1507) на территории Тулунского района Иркутской области | 65,0 | 65,0 | ---- | ----- | ----- | ---- | ------- | ------ | ----- | ----- | ----- | ------ |
|  | Итого |  | 10252,34 | 3110,32 | - | 1404,12 | 0 | 0 | 3110,2 | - | 2580,7 | 12,0 | 15,0 | 20,0 |